Годовой отчет

о ходе реализации муниципальной программы

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2018-2023 годы

Ответственный исполнитель: управление информатизации администрации Находкинского городского округа

Отчетный период: 2022 год

Исполнитель: начальник управления информатизации администрации Находкинского городского округа Сергеева Татьяна Михайловна, 699220, tsergeeva@nakhodka-city.ru

Начальник управления информатизации

администрации Находкинского городского округа                                      Сергеева Т.М.

Пояснительная записка

Результаты, достигнутые за 2022 год

Сведения о достижении целевых показателей (индикаторов)

- Показатель IЦ1 – уровень обеспеченности рабочих мест сотрудников персональными компьютерами.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, по итогам 2022 года фактическое значение составило 100%.

Определяется отношением количества персональных компьютеров к численности работников списочного состава на конец отчетного года. На 31.12.2022г. количество персональных компьютеров, установленных на рабочих местах пользователей локальной вычислительной сети администрации Находкинского городского округа – 317. Численность работников списочного состава – 317 (157 сотрудников администрации Находкинского городского округа и 160 сотрудников подведомственных администрации Находкинского городского округа учреждений).

- Показатель IЦ2 - удельный вес компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 96%, по итогам 2022 года фактическое значение составило 96%.

Определяется отношением количества персональных компьютеров, имеющих доступ к глобальным информационным сетям, в том числе к Интернету, к количеству персональных компьютеров. В локальной вычислительной сети администрации Находкинского городского округа все рабочие места сотрудников, подключенные к компьютерной сети, имеют доступ в сеть Интернет. На 31.12.2022г. таких рабочих мест 314. Количество персональных компьютеров, установленных на рабочих местах сотрудников администрации Находкинского городского округа – 327.

- Показатель IЦ3 – доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 100%, по итогам 2022 года фактическое значение составило 100%.

Определяется отношением количества персональных компьютеров, с установленным базовым комплектом лицензионного программного обеспечения (операционной система, пакет офисного приложения, антивирусная программа), к количеству персональных компьютеров. В локальной вычислительной сети администрации Находкинского городского округа все рабочие места сотрудников, обеспечиваются базовым комплектом лицензионного программного обеспечения. На 31.12.2022г. таких рабочих мест 327.

- Показатель IЦ4 – удельный вес компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 80%, по итогам 2022 года фактическое значение составило 80%.

Определяется отношением количества персональных компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота на конец отчетного периода к общему количеству персональных компьютеров.  На 31.12.2022г. количество сотрудников, пользователей системы электронного документооборота администрации Находкинского городского округа «Directum» - 262. Количество персональных компьютеров, установленных на рабочих местах сотрудников локальной вычислительной сети администрации Находкинского городского округа – 327.

- Показатель IЦ5 - общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа за год.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 335000, по итогам 2022 года фактическое значение составило 286587.

С 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа составило 286587 человек.  Отклонение -14,4%. Меньшее количество посетителей официального сайта указывает на то, что официальные каналы и аккаунты администрации Находкинского городского округа в социальных сетях набрали в этом году популярность и оттянули на себя основной поток посетителей.

- Показатель IЦ6 – количество защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия.

Программой запланировано значение данного целевого показателя в размере 69, по итогам 2022 года фактическое значение составило 69.

Определяется как общее количество рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия, настроенным через защищенные каналы связи. В 2022 году таких мест подключено 69.

Перечень выполненных в 2022 году мероприятий Программы.

- В 2022 году для решения задачи «Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа» были выполнены следующие мероприятия Программы:

  - Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники.

Для обеспечения бесперебойной работы компьютерной и оргтехники осуществлялось обслуживание серверов, рабочих мест сотрудников администрации Находкинского городского округа. Для этой цели были приобретены расходные и комплектующие к компьютерной и оргтехнике. Работы по устранению сбоев, техническому обслуживанию и ремонту компьютеров, серверов, принтеров выполнялись управлением информатизации самостоятельно.

Для выполнения мероприятий по обеспечению непрерывной работы принтеров и оргтехники заключены муниципальные контракты, оказывались услуги по заправке и восстановлению картриджей, по техническому обслуживанию и ремонту принтеров, копировальных аппаратов и многофункциональных устройств.

  - Развитие и модернизация компьютерной сети.

# Выполнены работы по восстановлению существующих линий компьютерной сети после ремонтов кабинетов, обеспечена бесперебойная работа сетевого телекоммуникационного оборудования. Работы выполнялись сотрудниками управления информатизации в полном объеме, без привлечения дополнительных услуг подрядчиков.

# Обеспечено подключение к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет автоматизированных рабочих мест в количестве 314 штук.

  - Приобретение лицензионного программного обеспечения.

В 2022 году на 1 год продлено действие лицензионного программного обеспечения для корректной работы всех составных частей информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа:

- антивирусное программное обеспечение DrWeb, сертифицированное ФСТЭК (комплексная защита для 10 серверов и 400 рабочих станций);

- программное обеспечение для автоматизации и организации электронной почты CommuniGate Pro.

Для выполнения Указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 г. № 351 «О мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного информационного обмена» и выполнению требований по закупке программного обеспечения российского происхождения для государственных и муниципальных нужд, сведения о котором включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, приобретена лицензия на «Межсетевой экран с системой обнаружения вторжений Ideco UTM» на 500 пользователей с сертификатом ФСТЭК, обеспечивающий безопасную работу в сети Интернет, защиту серверов и рабочих станций.

Для обеспечения деятельности управления бухгалтерского учета и отчетности приобретены дополнительные лицензии программ семейства 1С:Предприятие, а также продлены на 1 год:

- лицензия на абонентское обслуживание информационных систем 1:С;

- лицензия на программный продукт «Астрал – Отчетность» для отправки отчетности в контролирующие органы непосредственно из программы «1С»;

- доступ к справочной системе "Госфинансы";

- лицензия программы «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)».

Для управления благоустройства и управления ЖКХ продлены права использования лицензионного программного обеспечения «Гранд-Смета», обновлены базы индексов ТСНБ-2001 Приморского края в формате ПК "Госстройсмета Профессионал», базы данных "Федеральная сметно-нормативная база ценообразования в строительстве ФСНБ-2001".

Для управления имуществом для автоматизации работ по учету муниципальной собственности заключен договор на лицензионное (послегарантийное) обслуживание программного комплекса «БАРС-Имущество» на 1 год.

Для обеспечения деятельности правового управления заключен договор на поставку и сопровождение информационно-поисковой системы Консультант Плюс.

Для организации учета и мониторинга печатной техники и расходных материалов продлены права использования  лицензионного программного обеспечения PrintStore Pro.

Для архивного отдела обновлено программное обеспечение VIAR российской разработки, которое в комплексе с визуализаторами позволяет быстро и качественно оцифровать любые документы.

Закуплены лицензии на право установки и использования операционной системы, сведения о которой включены в единый реестр российских программ для ЭВМ и БД, специального назначения «Astra Linux Special Edition» уровень защищенности «Усиленный»  (ФСТЭК), серверная и для рабочей станции.

Количество всего закупленного и обновленного лицензионного программного обеспечения  составило 12 штук.

  - Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота.

Обеспечена эксплуатация системы электронного документооборота администрации Находкинского городского округа на базе ПО DIRECTUM в размере 100%.

  - Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка официального сайта

Обеспечена стабильная работа WEB-сервера, проведено обновление серверных компонент, внесены изменения в структуру сайта, созданы новые разделы, обеспечена поддержка версии сайта для слабовидящих.

Непрерывная работа официального сайта также обеспечена продлением сроков действия доменных имен nakhodka-city.ru и находка.рф и продлением дополнительных услуги функционирования этих доменов.  Техническая поддержка официального сайта обеспечена на 100%.

  - Обеспечение технической защиты информационных систем

В рамках обеспечения технической защиты информационных систем для автоматизации процессов информационной безопасности приобретено неисключительное право на использование программного продукта "КИТ-Журнал". Продлено действие сканера безопасности «Сканер-ВС» (для тестирования и анализа защищенности информационных систем), приобретены лицензии  на право использования ПО "КриптоАРМ ГОСТ" на 10 рабочих мест (для шифрования и электронной подписи файлов.)

  - Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования, технических средств защиты информации составило 28 единиц.

Приобретены, установлены и настроены: поточный сканер для нужд управления ЖКХ (1 шт.), моноблоки (9 шт.), ноутбуки (2 шт.), МФУ (16 шт.).

Оценка эффективности реализации Программы в 2022 году

Оценка эффективности реализации Программы проведена согласно методике оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа от 01.03.2018 года № 328 «О внесении изменений в муниципальную программу «Информатизация администрации Находкинского городского округа» на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа от 28.07.2017 г.  № 939».

- Оценка степени достижения целей и решения задач Программ.

Степень достижения планового значения каждого целевого показателя (индикатора):

IЦ1 (уровень обеспеченности (доля) рабочих мест современными персональными компьютерами) = 100/100 = 1.

IЦ2 (удельный вес компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет) = 96/96 = 1.

# IЦ3 (доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов) = 100/100 = 1.

# IЦ4 (удельный вес компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота) = 80/80 = 1.

# IЦ5 (общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа за год) = 286587/335000 = 0,855.

# IЦ6 (количество защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия) = 69/69 = 1.

# IЦ7 (количество сотрудников, прошедших обучение на курсах в области информационно-коммуникационных технологий) – не запланировано.

Степень реализации Программы IЦ = = (1+1+1+1+0,855+1)/6= 0,976.

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат:

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических и плановых объемов финансирования Программы в отчетном периоде.

Cфин = Зфакт/Зплан

# Сфин = 5 352,93/ 5 360,40= 0,99.

# Оценка степени реализации мероприятий Программы.

Степень реализации мероприятий Программы:

Мр = Мв/М = 7/7 = 1

- Оценка эффективности реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

Э = (IЦ + Сфин+Мр)/3 = (0,976+0,99+1)/3 = 0,98

# Таким образом, эффективность реализации Программы = 0,98. Эффективность реализации Программы – высокая.

Среди факторов, повлиявших на реализацию Программы в 2022 году, можно отметить недостаточное финансирование программных мероприятий, резкое увеличение стоимости товаров и услуг в области IT-технологий, компьютерного оборудования и программного обеспечения, что потребовало корректировки расходов, необходимых для выполнения мероприятий Программы, внесения изменений в ресурсное обеспечение реализации мероприятий Программы и плана реализации Программы и отказ от выполнения некоторых программных мероприятий.

Так, в 2022 году было проведено только продление и обновление уже установленных программных продуктов, но запланированный перевод системы электронного документооборота на новую версию так и не выполнен из-за отсутствия денежных средств, не приобретено достаточное количество компьютерного оборудования. Устаревшая компьютерная техника выходит из строя, из-за постоянных сбоев в работе снижается эффективность и производительность труда сотрудников. Не проведена модернизация существующих компьютерных сетей, что негативно влияет на производительность сети.

В 2022 году реализация мероприятий Программы осуществлялась посредством заключения муниципальных контрактов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы в 2022 году представлены в Приложении № 1.

# Сведения о степени выполнения Программы в разрезе основных мероприятий в 2022 году представлены в Приложении № 2.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Находкинского городского округа на реализацию Программы в 2022 году представлен в Приложении№ 3.

# Приложение № 1

# Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

# муниципальной программы

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2018-2023 годы

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |
| 1 | Уровень обеспеченности (доля) рабочих мест современными персональными компьютерами | % | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 2 | Удельный вес компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет | % | 96 | 96 | Отклонений нет |
| 3 | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспеченных базовым комплектом лицензионных программных продуктов | % | 100 | 100 | Отклонений нет |
| 4 | Удельный вес компьютеров, подключенных к системе электронного документооборота | % | 80 | 80 | Отклонений нет |
| 5 | Общее количество посетителей официального сайта Находкинского городского округа за год | Чел. | 335000 | 286587 | Отклонение -14,4%. Меньшее количество посетителей официального сайта указывает на то, что официальные каналы и аккаунты администрации Находкинского городского округа в социальных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | сетях набрали в этом году популярность и оттянули на себя некоторое количество посетителей. |
| 6 | Количество защищенных рабочих мест с доступом к государственным и региональным информационным системам, системам межведомственного электронного взаимодействия | Шт. | 69 | 69 | Отклонений нет |

# Приложение № 2

# Сведения

о степени выполнения муниципальной программы

«Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2018-2023 годы

# в разрезе основных мероприятий (мероприятий)

# и отдельных мероприятий

| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | % достижения |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации Находкинского городского округа |
| 1.1. | Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники | управление информатизации | Поддержка бесперебойной работы компьютерной и оргтехники | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Развитие и модернизация компьютерной сети | управление информатизации | Количество компьютеров, подключенных к компьютерной сети, имеющих доступ к сети Интернет | шт. | 271 | 314 | 116 |
| 1.3. | Приобретение лицензионного программного обеспечения | управление информатизации | Количество закупаемого и обновляемого лицензионного программного обеспечения | шт. | 10 | 12 | 120 |
| 1.4. | Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота | управление информатизации | Обеспечение бесперебойной работы системы электронного документооборота | % | 100 | 100 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5. | Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка официального сайта | управление информатизации | Техническая поддержка и обеспечение бесперебойной работы официального сайта Находкинского городского округа | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.6. | Обеспечение технической защиты информационных систем | управление информатизации | Обеспечение технической защиты информационных систем | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.7. | Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования, технических средств защиты информации | управление информатизации | Количество приобретаемой компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования, технических средств защиты информации | шт. | 28 | 28 | 100 |

# Приложение № 3

# Отчет

# об использовании бюджетных ассигнований бюджета

# Находкинского городского округа на реализацию муниципальной программы

# «Информатизация администрации Находкинского городского округа»

на 2018-2023годы в 2020 году (тыс. руб.)

| № п/п | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем расходов (тыс. руб.), 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | Оценка расходов (в соответствии с программой) | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | Кассовые расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Информатизация администрации Находкинского городского округа на 2018-2023 годы» | Всего |  |  |  |  | 5 360,40 | 5 360,40 | 5 352,93 |
|  | федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | краевой бюджет (субсидии, субвенции, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | иные межбюджетные трансферты) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 5 360,40 | 5 360,40 | 5 352,93 |
|  | иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Обеспечение функционирования и развития информационно-коммуникационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и оргтехники | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 732,90 | 732,90 | 732,85 |
| Развитие и модернизация компьютерной сети | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение лицензионного программного обеспечения | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 3 045,01 | 3 045,01 | 3 037,59 |
| Развитие и обеспечение эксплуатации системы электронного документооборота | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Развитие функциональных возможностей и техническая поддержка официального сайта | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 21,71 | 21,71 | 21,71 |
| Обеспечение технической защиты информационных систем | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
| Приобретение компьютерной и оргтехники, телекоммуникационного оборудования | бюджет Находкинского городского округа | 851 | 0113 | 0190126020 | 242 | 1 334,79 | 1 334,79 | 1 334,79 |