УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года

№ 1632

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды

Находкинского городского округа» на 2018- 2022 годы

**(далее – муниципальная Программа)**

**Паспорт муниципальной Программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной Программы | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа. |
| Соисполнитель муниципальной Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. |
| Структура муниципальной Программы | Мероприятия программы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной Программы | Постановление Администрации Приморского края от 31.08.2017г. № 356-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018 – 2022 годы. |
| Цель муниципальной Программы | Повышение уровня комфортного проживания населения, посредством благоустройства территорий Находкинского городского округа. |
| Задачи муниципальной Программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству. 2. Благоустройство территорий общего пользования. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной Программы | Муниципальная Программа будет реализована в один этап в течение 2018-2022 годов. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Целевыми индикаторами и показателями, характеризующими цели и задачи муниципальной Программы, являются:  - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов: в 2018 году – 36,97%, 2019 году – 37,22%, 2020 году – 37,47%, 2021 году – 37,47%, 2022 году – 37,47%;  - доля трудового участия в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов заинтересованных лиц в 2018 году – 0%, 2019 году – 10%, 2020 году – 10%,  2021 году - 10%, 2022 году - 10%;  - доля финансового участия в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов заинтересованных лиц – в 2018 году – 0%, 2019 году – 5%, 2020 году – 5%, 2021 году - 5%, 2022 году - 5%.  - доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования – в 2018 году – 77,77%, 2019 году – 79,99%, 2020 году – 82,21%, 2021 году – 82,21%, 2022 году – 82,21%. |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной Программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы на 2018 – 2022 годы составляет 2011436,80 тыс. руб., в том числе за счет:  - местного бюджета 141480,00 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 15500,00 тыс. руб.;  2019 год- 31182,50 тыс. руб.;  2020 год- 31182,50 тыс. руб.;  2021 год- 17182,50 тыс. руб.;  2022 год- 46432,50 тыс. руб.  - краевого бюджета 316826,41 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 14363,86 тыс. руб.;  2019 год- 68906,99 тыс. руб.;  2020 год- 64047,19 тыс. руб.;  2021 год- 63011,50 тыс. руб.;  2022 год- 106496,87 тыс. руб.  - федерального бюджета 155313,39 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 70144,96 тыс. руб.;  2019 год- 342838,49 тыс. руб.;  2020 год- 312770,31 тыс. руб.;  2021 год- 307306,00 тыс. руб.;  2022 год- 520070,63 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной Программы на 2018 – 2022 годы составляет 92867,55 тыс. руб., в том числе за счет:  - местного бюджета 36027,00 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 12009,00 тыс. руб.;  2019 год- 12009,00 тыс. руб.;  2020 год- 12009.00 тыс. руб.;  2021 год- 0;  2022 год- 0.  - краевого бюджета 6820,87 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 6820,87 тыс. руб.;  2019 год- 0 руб.;  2020 год- 0 руб.;  2021 год- 0 руб.;  2022 год- 0 руб.  - федерального бюджета 50019,68 тыс. руб., в том числе:  2018 год- 50019,68 тыс. руб.;  2019 год- 0 руб.;  2020 год- 0 руб.;  2021 год- 0 руб.;  2022 год- 0 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы\*\* | Результатами реализации муниципальной Программы являются:  - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных жилых домов к 2022 году – 37,47%;  - доля трудового участия в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов заинтересованных лиц к 2022 году-10%;  - доля финансового участия в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов заинтересованных лиц к 2022 году - 5%.  - доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) от общего количества муниципальных территорий общего пользования к 2022 году – 82,21%. |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной Программы

Основным стратегическим направлением деятельности администрации Находкинского городского округа является обеспечение устойчивого развития территории Находкинского городского округа, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой. И хотя в последние годы и проводилась целенаправленная масштабная работа по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования, необходимость продолжения работы в данном направлении еще существует и сегодня.

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования Находкинского городского округа. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид.

В настоящее время идет активное развитие жилищного строительства районов «МЖК» и «Южный». В данных районах возводятся многоквартирные жилые дома уже с высокой степенью благоустроенности дворовых территорий. При этом жилая застройка, возникшая в период 40-80 годов прошлого столетия, существенно отличается от современных стандартов, что приводит к необходимости ее реновации.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующей каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по текущему содержанию, благоустройству и озеленению дворовых территорий и территорий общего пользования.

Для получения более достоверной информации об уровне благоустройства дворовых и общественных территорий Находкинского городского округа была проведена большая работа по их инвентаризации, с составлением паспортов на каждую обследуемую территорию.

Инвентаризация показала, что актуальной остается проблема приведения придомовых территорий многоквартирных домов в нормативное состояние, так как из 1209 дворовых территорий, расположенных на территории Находкинского городского округа 762 дворовые территории не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству. Так значительная часть асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов и подъездных дорог имеют высокую степень износа, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

Проблемой является ненадлежащее освещение дворовых территории, так как существующие участки сети уличного освещения требуют капитального ремонта, по причине высокой степени физического износа оборудования.

Возросло количество обращений жителей по отсутствию таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, которые физически и морально устарели. Проведение работ по оборудованию детских и спортивных площадок должно создать для детей мир воображения, развивать умственные и физические способности детей.

Так же установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве, а существующие зеленые насаждения требуют уходных работ, так как их внешний вид не соответствует нормативному.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество парковочных мест для личного транспорта, а то и вовсе их отсутствие, что приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на газонах, территориях детских площадках и прочих неустановленных местах. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, возможных к размещению на них мест парковки автотранспортных средств, позволит в дальнейшем «разгрузить» дворовые территории и обеспечить комфортными условиями проживания жителей.

Кроме того, не в полной мере дворовые и общественные территории приспособлены к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. Поэтому, проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, а также территорий общего пользования, расположенных на территории Находкинского городского округа, будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Существует так же проблема необходимости комплексного благоустройства существующих скверов, видовых площадок и памятных мест, в связи с тем, что некоторые объекты благоустройства не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству. Из 45 единиц существующих объектов благоустройства (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), проведение работ по комплексному благоустройству и озеленению требуется выполнить на 12 объектах, а также завершить начатые в 2017 году работы по благоустройству сквера, расположенного в районе ул. Лермонтова в г. Находка. Работы по реконструкции вышеуказанного сквера были начаты к юбилейной дате – 100 - летия образования пограничных войск России в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год.

Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Находкинского городского округа.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, приведет к улучшению эстетического облика дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования Находкинского городского округа, а так же будет способствовать повышению уровня комфортности проживания населения, отвечающему современным требованиям.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, а также территорий общего пользования, расположенных на территории Находкинского муниципального городского округа, будет осуществляться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

При реализации муниципальной Программы возможны финансовые риски, которые могут препятствовать достижению поставленной в программе цели. Финансовые риски, связанные с отсутствием или недостаточным финансированием, могут привести к невозможности исполнения мероприятий муниципальной Программы и существующие проблемы ненормативного состояния дворовых территорий и территорий общего пользования, не будет решены в полном объеме. Это потребует внесение изменений в муниципальную Программу с определением первоочередных, приоритетных мероприятий муниципальной Программы.

1. Сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Реализация мероприятий муниципальной Программы осуществляется в один этап в 2018-2022 годах.

1. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам ее реализации представлены в Приложении № 1 к муниципальной Программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  Показателя (индикатора) | Методика расчета | Источник информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов в 2017 году - 36,97% | D = (P1 \*100%) : P2 , где:  P1–количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов (447 ед.)  Р2–общее количество дворовых территорий многоквартирных жилых домов (1209 ед.) | По итогам инвентаризации, проведенной на основании постановления № 356-па от 31.08.2017г. «Об утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы» |
| 2. | Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от | С = (С1\*100%) : С 2, где:  С 1 – количество благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, | По итогам инвентаризации, проведенной на основании постановления № 356-па от 31.08.2017г. «Об |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | общего количества территорий общего пользования в 2017 году - 71,1% | памятных мест и прогулочных зон) – 32 ед.,  С 2– общее количество территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) – 45 ед. | утверждении государственной программы Приморского края «Формирование современной городской среды муниципальных образований Приморского края» на 2018-2022 годы» |
| 3. | Доля трудового участия в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов заинтересованных лиц - 10% | K = (К1\*100%): К2, где :  К 1- произведение количества заинтересованных лиц, принявших участие в проведении работ и количество часов, затраченных на проведение работ,  К 2 – произведение количества лиц и количества часов на проведение работ, запланированных в соответствии с протоколами общего собрания собственников помещений многоквартирных жилых домов. | Отчет управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа, составленный по итогам общего собрания собственников помещений многоквартирных жилых домов. |
| 4. | Доля финансового участия в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов заинтересованных лиц - 5 % | M = (М1\*100%): М2  М1 – произведение количества лиц, принявших участие в проведении работ и количества часов, затраченных на проведение работ,  М2 - произведение количества лиц и количества часов на проведение работ, запланированных в соответствии с протоколами общего собрания собственников помещений многоквартирных жилых домов. | Отчет управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа, составленный по итогам общего собрания собственников помещений многоквартирных жилых домов. |

4. Механизм реализации муниципальной

Программы

Мероприятия муниципальной Программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа и комплексному благоустройству территорий общего пользования осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

4.1 В рамках мероприятия муниципальной Программы по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов Находкинского городского округа осуществляются:

а) выполнение работ, включающих минимальный перечень видов работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек и урн для мусора.

Данный перечень является исчерпывающим и не может быть расширен.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ и визуализированный перечень образцов элементов благоустройства приведены в таблицах 1, 2 приложения № 7 к муниципальной Программе.

б) выполнение работ, включающих дополнительный перечень работ при трудовом и (или) финансовом участии собственников:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий;

- иные виды работ некапитального характера.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в перечень дополнительных работ приведена в таблице 3 приложения № 7 к муниципальной Программе.

Порядок трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории на выполнение минимального и дополнительного перечня работ приведен в приложении № 8 к муниципальной Программе.

4.2. В рамках мероприятия муниципальной Программы по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа осуществляются:

а) выполнение работ по комплексному благоустройству территории общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) Находкинского городского округа, включающие:

- ремонт твердого покрытия пешеходных дорожек;

- обеспечение освещения;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- озеленение;

- иные виды работ.

Механизм реализации мероприятий муниципальной Программы основан на обеспечении достижения запланированных величин целевых индикаторов и показателей, установленных в программе.

Мероприятия муниципальной Программы реализуются:

- посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

- посредством предоставления субсидий из краевого бюджета, в том числе источником которых являются средства федерального бюджета, бюджету Находкинского городского округа и средств бюджета Находкинского городского округа.

Ответственный исполнитель муниципальной Программы - управление благоустройства администрации Находкинского городского округа:

- обеспечивает разработку муниципальной Программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

- организует реализацию муниципальной Программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную Программу и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов) муниципальной Программы, а также конечных результатов ее реализации;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной Программы;

- ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной Программы;

- подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной Программы (далее - годовой отчет) и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства и финансовое управление в срок до 01 марта года, следующего за отчетным;

- размещает ежегодный отчет по муниципальной Программе на официальном сайте Находкинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе «Муниципальные программы» текст муниципальной Программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа;

- несет ответственность за достоверность и своевременность представления информации для государственной регистрации муниципальной Программы, в течение 3 дней с момента принятия муниципальной Программы или внесения в нее изменений предоставляет в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа сведения для государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования по форме, утвержденной приказом Министра экономического развития Российской Федерации от 11.11.2015 года № 831 «Об установлении требований к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесения в него изменений, порядка ее заполнения и предоставления».

- формирует адресный перечень территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон) Находкинского городского округа на основании предложений заинтересованных лиц (граждан, организаций).

Адресный перечень территорий общего пользования Находкинского городского округа, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах, указывается в приложении № 2 к муниципальной Программе.

Соисполнитель муниципальной Программы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа. Его функции:

- обеспечивает разработку и реализацию мероприятия, входящего в муниципальную Программу, в реализации которого предполагается их участие;

- представляет в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации мероприятия входящего в муниципальную Программу, в реализации которого принимали участие;

- предоставляет ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной Программы, оценки эффективности реализации и подготовки годового (итогового) отчета;

- несет ответственность за достижение целевых показателей мероприятия, входящего в муниципальную Программу, в реализации которого принимали участие;

- формирует адресный перечень дворовых территорий многоквартирных жилых домов Находкинского городского округа на основании заявок заинтересованных лиц;

- обеспечивает нормативное правовое сопровождение для трудового и финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных жилых домов.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных жилых домов Находкинского городского округа, подлежащих комплексному благоустройству на 2018 – 2022 годы, указывается в приложении № 3 к муниципальной Программе.

5. Прогнозная оценка расходов муниципальной Программы

Прогнозная оценка муниципальной Программы представлена в Приложении № 4 Программы.

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по кодам бюджетной классификации представлено в Приложении № 5 Программы.

7. Методика оценки эффективности муниципальной Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

-степени реализации мероприятий муниципальной Программы.

7.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы (подпрограммы) определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы), рассчитывается по следующим формулам:

,

где:- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

Степень реализации муниципальной программы (подпрограммы) программы рассчитывается по формуле:

*I*ц=,

где: *I*ц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

*N* - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы);

7.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программы (подпрограммы) в отчетном периоде по формуле:

Сфин = ,

где: Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

- фактические расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году;

- плановые расходы на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы (подпрограммы) в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

7.3. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

= ,

где: - Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

*Мв* - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

*М* - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

7.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Э = ,

где: Э - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы);

*I*ц - степень реализации муниципальной программы (подпрограммы);

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

- Степень реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

7.5. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение *Э* составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение *Э* составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение *Э* составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной Программе «Формирование

современной городской среды Находкинского

городского округа» на 2018 -2022 годы,

утвержденной постановлением администрации

Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года

№ 1632

**СВЕДЕНИЯ**

**о показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения целевых показателей (индикаторов) | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Ожидаемый конечный результат |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10 |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 36,97 | 36,97 | 37,22 | 37,47 | 37,47 | 37,47 | 37,47 |
| 2. | Доля трудового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Доля финансового участия в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов заинтересованных лиц | % | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон), от общего количества территорий общего пользования. | % | 71,1 | 77,77 | 79,99 | 82,21 | 82,21 | 82,21 | 82,21 |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа И.П. Сазонтова

Начальник управления жилищно-коммунального

хозяйства администрации Находкинского городского округа Е.П. Лункин

|  |
| --- |
| Приложение № 2  к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации  Находкинского городского округа  от «22» ноября 2017 года  № 1632 |

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**территорий общего пользования Находкинского городского округа,**

**подлежащих благоустройству за период 2018-2022 годов.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта, подлежащего комплексному благоустройству | | Объем финанси-  рования,  (тыс. руб.) | | Органы местного самоуправления, обеспечивающие реализацию программы |
|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 |
| 2018 год | | | | | |
| 1. | | Сквер 100 – летия образования пограничных войск России в районе ул. Лермонтова в г. Находка | | 4185,81 | Администрация Находкинского городского округа |
| 2. | | Сквер ул. Свердлова, 45 | | 14955,42 | Администрация Находкинского городского округа |
| 3. | | Сквер в районе ул. Спортивная, 25-27 (1-й этап) | | 6335,68 | Администрация Находкинского городского округа |
| 4. | | Сквер ул. Ленинская | | 43372,64 | Администрация Находкинского городского округа |
|  | | **ИТОГО:** | | **68849,55** |  |
| 2019 год | | | | | |
| 1. | | Сквер в районе ул. Спортивная, 25-27 (2-й этап) | | 15427,98 |  |
| 2. | | Сквер «Радуга», п. Южно-Морской | | 10500,00 | Администрация Находкинского городского округа |
| 3. | | Городской парк культуры и отдыха, ул. Гагарина | | 34500,00 | Администрация Находкинского городского округа |
|  | | **ИТОГО:** | | **60427,98** |  |
| 2020 год | | | | | |
| 1. | | Озерный бульвар | | 9000,00 | Администрация Находкинского городского округа |
| 2. | | Сквер мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г., в районе ул. Первостроителей, п. Врангель | | 3000,00 | Администрация Находкинского городского округа |
| 3. | | Сквер в районе "Камень дружбы породненных городов Находка - Майдзуру" | | 2000,00 | Администрация Находкинского городского округа |
| 4. | | Сквер в районе ул. Горького, 2-4 | | 6000,00 | Администрация Находкинского городского округа |
|  | | **ИТОГО:** | | **20000,00** |  |
| 1. | | 2. | | 3. | 4. |
| 2021 год | | | | | |
| 1. | | Видовая площадка № 1 | | 5000,00 | Администрация Находкинского городского округа |
|  | | **ИТОГО:** | | **5000,00** |  |
| 2022 год | | | | | |
| 1. | | Сквер ул. Дзержинского, в районе муниципального Дома молодежи | | 30500,00 | Администрация Находкинского городского округа |
| 2. | | Видовая площадка № 2 | | 5000,00 | Администрация Находкинского городского округа |
| 3. | | Видовая площадка № 4 | | 5000,00 | Администрация Находкинского городского округа |
|  | | **ИТОГО:** | | **40500,00** |  |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского

округа И.П. Сазонтова

Приложение № 3

к муниципальной Программе «Формирование

современной городской среды Находкинского

городского округа» на 2018 – 2022 годы,

утвержденной постановлением администрации

Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года

№ 1632

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**дворовых территорий многоквартирных домов**

**Находкинского городского округа, подлежащих**

**комплексному благоустройству (ремонту) в 2018 -2022 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адресная привязка дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству |
| 1 | 2 |
|  | 2018 год |
|  | г. Находка |
|  |  |
|  | 2019 год |
|  | г. Находка | г. Находка |
| 1. | ул. Свердлова, 29 |
| 2 | ул. Свердлова, 31 |
| 3 | ул. Свердлова, 33 |
| 4 | ул. Свердлова, 37 |
| 5 | ул. Свердлова, 43 |
| 6 | ул. Свердлова, 47 |
| 7 | ул. Свердлова, 49 |
| 8 | ул. Кирова, 1 |
| 9 | ул. Кирова, 5 |
| 10 | ул. Кирова, 7 |
| 11 | ул. Кирова, 11 |
| 12 | ул. Кирова, 15 |
| 13 | ул. Фрунзе, 4 |
| 14 | ул. Фрунзе, 6 |
| 15 | ул. Фрунзе, 8 |
| 16 | ул. Фрунзе, 10 |
| 17 | ул. Фрунзе, 11 |
| 18 | ул. Фрунзе, 12 |
| 19 | ул. Фрунзе, 15 |
| 20 | ул. Фрунзе, 17 |
| 21 | ул. Фрунзе, 18 |
| 22 | ул. Фрунзе, 18 а |
| 1 | 2 |
| 23 | ул. Фрунзе, 19 |
| 24 | ул. Шоссейная, 209 |
| 25 | ул. Шоссейная, 213 |
| 26 | ул. Шоссейная, 221 |
|  | мкр. «п. Врангель» |
| 27 | ул. Бабкина, 1 |
| 28 | ул. Бабкина, 2 |
| 29 | ул. Бабкина, 3 |
| 30 | ул. Бабкина, 13 |
| 31 | ул. Бабкина, 15 |
| 32 | ул. Бабкина, 17 |
| 33 | Восточный пр-т,2а(2/1) |
| 34 | Восточный пр-т, 6а |
| 35 | Восточный пр-т, 23 |
| 36 | ул. Невельского, 5 |
| 37 | ул. Невельского, 7 |
| 38 | ул. Невельского, 9 |
| 39 | Приморский пр-т, 2 |
| 40 | Приморский пр-т, 2а |
| 41 | Приморский пр-т, 4 |
| 42 | Приморский пр-т, 24 |
| 43 | Приморский пр-т, 28 |
| 44 | ул. Беринга, 14 |
| 45 | ул. Беринга, 16 |
| 46 | Восточный пр-т, 33 |
| 47 | Восточный пр-т, 5 |
| 48 | Восточный пр-т, 9 |
| 49 | Восточный пр-т, 17 |
| 50 | Восточный пр-т, 29 |
| 51 | Восточный пр-т, 31 |
| 52 | ул. Невельского, 2 |
| 53 | ул. Невельского, 6 |
| 54 | ул. Набережная, 107 |
| 55 | ул. Набережная, 109 |
| 56 | ул. Набережная, 111 |
| 57 | ул. Набережная, 113 |
| 58 | ул. Первостроителей,1 |
| 59 | ул. Первостроителей,2 |
| 60 | ул. Первостроителей,3 |
| 61 | ул. Железнодорожная,1 |
| 62 | ул. Железнодорожная,2 |
| 63 | ул. Железнодорожная,7 |
| 1 | 2 |
| 64 | ул. Железнодорожная,9 |
| 65 | ул. Первостроителей,4 |
| 66 | ул. Первостроителей,5 |
| 67 | ул. Первостроителей,6 |
| 68 | ул. Первостроителей,7а |
| 69 | ул. Первостроителей,12 |
| 70 | ул. Первостроителей,13 |
| 71 | ул. Первостроителей,14б |
| 72 | ул. Первостроителей,16а |
|  | мкр. «п. Ливадия» |
| 73 | ул. Луговая, 15 |
| 74 | ул. Луговая, 16 |
| 75 | ул. Заречная, 3 |
| 76 | ул. Заречная, 4 |
| 77 | ул. Заречная, 6 |
| 78 | ул. Луговая, 21 |
| 79 | ул. Луговая, 22 |
| 80 | ул. Луговая, 23 |
| 81 | ул. Луговая, 26 |
| 82 | ул. Заречная, 8 |
| 83 | ул. Комсомольская, 8а |
| 84 | ул. Луговая, 8 |
| 85 | ул. Луговая, 10 |
| 86 | ул. Луговая, 29 |
| 87 | ул. Заречная, 5 |
| 88 | ул. Заречная ,7 |
| 89 | ул. Лигова, 10 |
| 90 | ул. Луговая, 4 |
| 91 | ул. Луговая, 6 |
| 92 | ул. Луговая, 20 |
| 93 | ул. Луговая, 25 |
| 94 | ул. Комсомольская, 5 |
| 95 | ул. Комсомольская, 6 |
| 96 | ул. Комсомольская, 8 |
| 97 | ул. Комсомольская, 7а |
| 98 | ул. Комсомольская, 11 |
| 99 | ул. Комсомольская, 12 |
| 100 | ул. Центральная, 4 |
| 101 | ул. Центральная, 6 |
| 102 | ул. Новая, 15 |
| 103 | ул. Лигова, 1 |
| 1 | 2 |
| 104 | ул. Надибаидзе, 2 |
| 105 | ул. Надибаидзе, 3 |
| 106 | ул. Надибаидзе, 5 |
| 107 | ул. Комсомольская,13 |
| 108 | ул. Заводская, 17 |
| 109 | ул. Пограничная, 3а |
| 110 | ул. Пограничная, 5 |
| 111 | ул. Пограничная, 8а |
| 112 | ул. Победы, 8 |
| 113 | ул. Победы, 9 |
| 114 | ул. Победы, 11 |
| 115 | ул. Лигова, 12 |
| 116 | ул. Лигова,14 |
| 117 | ул. Лигова, 16 |
| 118 | ул. Пушкинская, 25 |
| 119 | Ул .Центральная, 8 |
| 120 | ул. Центральная, 10 |
| 121 | ул. Победы, 1 |
| 122 | ул. Победы, 3 |
| 123 | ул. Пограничная, 6 |
| 124 | ул Пограничная, 7а |
| 125 | ул Пограничная, 4 |
| 126 | ул Пограничная, 9 |
| 127 | ул. Победы, 2 |
| 128 | ул Победы, 5 |
| 129 | ул Победы, 7 |
| 130 | ул Набережная, 5а |
| 131 | ул. Набережная, 5 |
| 132 | ул. Набережная ,11 |
| 133 | ул. Комарова, 18 |
| 134. | ул. Заречная, 2 |
| 135. | ул. Угловая, 2 |
| 136. | ул. Пушкинская, 1 |
| 137. | ул. Пушкинская, 2 |
| 138. | ул. Пушкинская, 3 |
| 139. | ул. Комсомольская, 14 |
| 140. | ул. Советская, 3 |
| 141. | ул. Пограничная, 38В |
| 142. | ул. Пограничная ,8а |
| 143. | ул. Пограничная, 11а м/с |
| 144. | ул. Пограничная, 13 |
| 1 | 2 |
| 145. | ул. Пограничная, 13а |
| 146. | ул. Пограничная, 44а |
| 147. | ул. Пограничная, 68 |
| 148. | ул. Погранична,я 70 |
| 149. | ул. Пограничная ,72 |
| 150. | ул. Мичурина, 6 |
| 151. | ул. Мичурина, 8 |
|  | п. Южно-Морской |
| 152. | ул. Комсомольская, 6а |
| 153. | ул. Комсомольская, 10 |
|  | 2020 год |
|  | г. Находка |
| 1. | ул. Мичурина,16 |
| 2 | ул. Пограничная, 22 |
| 3 | ул. Пограничная, 36а |
| 4 | ул. Пограничная, 36в |
| 5 | ул. Пограничная ,38а |
| 6 | ул. Пограничная, 58 |
| 7 | ул. Пограничная, 62а |
| 8 | ул. Пограничная, 119 |
| 9 | ул. Советская, 11 |
| 10 | ул. Красноармейская, 19 |
| 11 | ул. Нахимовская, 28 |
| 12 | ул. Пограничная, 10 |
| 13 | ул. Пограничная, 9/1 |
| 14 | ул. Пограничная ,21 |
| 15 | ул. Пограничная, 24 |
| 16 | ул. Пограничная ,30 |
| 17 | ул. Пограничная, 46 |
| 18 | ул. Мичурина, 10 |
| 19 | ул. Мичурина, 24 |
| 20 | ул. Пограничная, 2 |
| 21 | ул. Пограничная, 4 |
| 22 | ул. Советская, 7а |
| 23 | ул. Советская, 15 |
| 24 | ул. Мичурина ,12 |
| 25 | ул. Мичурина, 18 |
| 26 | ул. Красноармейская, 11 |
| 27 | ул. Пограничная, 18 |
| 28 | ул. Пограничная, 19 |
| 29 | ул. Пограничная, 26 |
| 30 | ул. Пограничная, 28 |
| 1 | 2 |
| 31 | ул. Пограничная, 115 |
| 32 | ул. Пограничная, 14 |
| 33 | ул. Пограничная, 52 |
| 34 | ул. Пограничная, 54 |
| 35 | ул. Пограничная, 56 |
| 36 | ул. Пограничная, 113 |
| 37 | ул. Пограничная, 117 |
| 38 | ул. Советская, 13 |
| 39 | пер.Рабочий, 1 |
| 40 | ул. Мичурина, 14 |
| 41 | ул.Нахимовская,32 |
| 42 | ул. Красноармейская, 15 |
| 43 | ул. Пограничная, 10б |
| 44 | ул. Пограничная, 12 |
| 45 | ул. Пограничная ,36б |
| 46 | ул. Пограничная, 38в |
| 47 | ул. Пограничная, 40а |
| 48 | ул. Пограничная, 50 |
| 49 | ул. Пограничная, 64 |
| 50 | ул. Пограничная, 66 |
| 51 | ул. Астафьева, 3 м/с |
| 52 | ул. Астафьева, 3а |
| 53 | ул. Астафьева, 5 м/с |
| 54 | ул. Астафьева, 5а |
| 55 | ул. Астафьева, 11 |
| 56 | ул. Астафьева, 15 |
| 57 | ул. Астафьева 27 |
| 58 | ул. Астафьева 107 |
| 59 | ул. Астафьева, 109 |
| 60 | ул. Астафьева, 112 |
| 61 | ул. Астафьева, 113 |
| 62 | ул. Астафьева, 116 |
| 63 | ул. Макарова, 20 |
| 64 | ул. Макарова, 21 |
| 65 | ул. Макарова, 22 |
| 66 | ул. Макарова, 30 |
| 67 | ул. Макарова, 32 |
| 68 | ул. Пирогова, 52 |
| 69 | ул. Пирогова, 54 |
| 70 | ул. Пирогова, 54 а |
| 71 | ул. Пирогова, 54 б |
| 72 | ул. Пирогова, 56 |
| 73 | ул. Пирогова, 58 |
| 1 | 2 |
| 74 | ул. Пирогова, 60 а |
| 75 | ул. Пирогова, 60 б |
| 76 | ул. Пирогова, 62 |
| 77 | ул. Пирогова, 64 |
| 78 | ул. Пирогова, 64 а |
| 79 | ул. Пирогова, 66 |
| 80 | ул Рыбацкая ,3/50 |
| 81 | ул.Рыбацкая, 5 |
| 82 | ул.Рыбацкая, 5 а |
| 83 | ул.Рыбацкая, 7 |
| 84 | ул.Рыбацкая, 15 |
| 85 | ул.Крабовая, 1 |
| 86 | ул.Крабовая, 2 |
| 87 | ул.Крабовая ,3 |
| 88 | ул.Пирогова, 1 |
| 89 | ул.Пирогова, 2 |
| 90 | ул.Пирогова, 4 |
| 91 | ул.Пирогова, 10 |
| 92 | ул.Пирогова, 12 |
| 93 | ул.Пирогова, 15 |
| 94 | ул.Пирогова, 16 |
| 95 | ул.Пирогова, 18 |
| 96 | ул.Пирогова, 36 |
| 97 | ул.Пирогова, 44 |
| 98 | ул.Пирогова, 46 |
| 99 | ул.Рыбацкая, 4 |
| 100 | ул.Рыбацкая, 6 |
| 101 | ул.Рыбацкая, 8 |
| 102 | ул. Рыбацкая ,10 |
| 103 | ул. Рыбацкая, 12 |
| 104 | ул. Рыбацкая,19 |
| 105 | ул. Арсеньева, 5 |
| 106 | ул. Арсеньева,7 |
| 107 | ул. Рыбацкая, 20 |
| 108 | ул. Арсеньева, 1 |
| 109 | ул. Арсеньева, 6 |
| 110 | ул. Арсеньева, 8 |
| 111 | ул. Арсеньева, 9 |
| 112 | ул. Арсеньева, 10 |
| 113 | ул. Арсеньева, 11 |
| 114 | ул. Арсеньева, 13 |
| 115 | ул. Арсеньева, 19 |
| 116 | ул. Арсеньева, 20 |
| 1 | 2 |
| 117 | ул. Арсеньева, 21 |
| 118 | ул. Арсеньева, 23 |
| 119 | ул. Арсеньева, 26 |
| 120 | ул. Арсеньева, 27 |
| 121 | ул. Омская, 6 |
| 122 | ул. Омская, 8 |
| 123 | ул. Бокситогорская, 8 |
| 124 | ул. Бокситогорская,10 |
| 125 | ул. Бокситогорская,12 |
| 126 | ул. Бокситогорская, 14 |
| 127 | ул. Бокситогорская, 16 |
| 128 | ул. Бокситогорская, 26 |
| 129 | ул. Бокситогорская, 28 |
| 130 | ул. Спортивная, 16 |
| 131 | ул. Спортивная, 18 |
| 132 | ул. Спортивная,26 |
| 133 | ул. Спортивная, 27 |
| 134. | ул. Спортивная, 30 |
| 135. | ул. Спортивная, 35 |
| 136. | ул. Спортивная,39А |
| 137. | ул. Приморский б-р, 3 |
| 138. | ул. Бокситогорская, 34 |
| 139. | ул. Бокситогорская, 36 |
| 140. | ул. Бокситогорская, 38 |
| 141. | ул. Бокситогорская, 49А |
| 142. | ул. Спортивная, 17 |
| 143. | ул. Спортивная, 25 |
| 144. | ул. Спортивная, 29 |
| 145. | ул. Спортивная, 31 |
| 146. | ул. Спортивная, 11 |
| 147. | ул. Спортивная, 13 |
| 148. | ул. Спортивная, 15 |
| 149. | ул. Бокситогорская, 2 |
| 150. | ул. Бокситогорская, 2а |
| 151. | ул. Бокситогорская, 2б |
| 152. | ул. Бокситогорская,4 |
| 153. | ул. Бокситогорская, 4а |
|  | 2021 год |
|  | г. Находка |
| 1. | ул. Бокситогорская,6 |
| 2 | ул. Ленинградская,13 |
| 3 | ул. Ленинградская,14 |
| 4 | ул. Ленинградская,18 |
| 1 | 2 |
| 5 | ул. Ленинградская, 20 |
| 6 | ул. Ленинградская,21 |
| 7 | ул. Ленинградская, 22 |
| 8 | ул. Ленинградская,23 |
| 9 | ул. Юбилейная, 4 |
| 10 | ул. Юбилейная, 6 |
| 11 | ул. Дальняя, 3 |
| 12 | ул. Дальняя,5 |
| 13 | ул. Дальняя,7 |
| 14 | ул. Ленинградская, 1 |
| 15 | ул. Ленинградская,2 |
| 16 | ул. Ленинградская,3 |
| 17 | ул. Ленинградская,4 |
| 18 | ул. Ленинградская,5 |
| 19 | ул. Ленинградская,6 |
| 20 | ул. Ленинградская,9 |
| 21 | ул. Ленинградская, 9 А |
| 22 | ул. Ленинградская,10 |
| 23 | ул. Ленинградская,11 |
| 24 | Находкинский пр-т,100а |
| 25 | Находкинский пр-т, 110 |
| 26 | Находкинский пр-т, 112 |
| 27 | Находкинский пр-т,114 |
| 28 | Находкинский пр-т,116 |
| 29 | ул. Юбилейная, 1А |
| 30 | ул. Юбилейная, 3 |
| 31 | ул. Юбилейная, 5 |
| 32 | ул. Юбилейная, 7 |
| 33 | ул. Юбилейная, 8 |
| 34 | ул. Юбилейная, 9 |
| 35 | ул.25Октября, 7 |
| 36 | ул.25Октября, 8 |
| 37 | ул.25Октября, 14 м/с |
| 38 | ул.25Октября, 15 |
| 39 | ул.25Октября, 16 |
| 40 | ул.25Октября, 17 м/с |
| 41 | ул.25Октября, 18 м/с |
| 42 | ул. Дальняя, 4 |
| 43 | ул. Дальняя, 6 |
| 44 | ул. Дальняя, 8 |
| 45 | ул. Дальняя, 9 |
| 1 | 2 |
| 46 | ул.Добролюбова,9 |
| 47 | ул.Добролюбова,15 |
| 48 | ул.Добролюбова,17 |
| 49 | ул.Добролюбова,19 |
| 50 | ул. Лермонтова, 26 |
| 51 | ул.Лермонтова,28 |
| 52 | ул.Лермонтова,30 |
| 53 | Находкинский пр-т, 92 |
| 54 | Находкинский пр-т, 94 |
| 55 | Находкинский пр-т, 96 |
| 56 | Находкинский пр-т, 102 |
| 57 | Находкинский пр-т, 102а |
| 58 | Находкинский пр-т,104 |
| 59 | Находкинский пр-т, 106 |
| 60 | ул. Сенявина, 3 |
| 61 | ул Сенявина, 5 |
| 62 | ул Сенявина,7 |
| 63 | ул Сенявина,10 |
| 64 | ул Сенявина,12 |
| 65 | ул Тимирязева,18 |
| 66 | ул Тимирязева, 20 |
| 67 | ул Тимирязева, 21 |
| 68 | ул Тимирязева, 23 |
| 69 | ул Тимирязева, 25 |
| 70 | ул Тимирязева,31 |
| 71 | ул Тимирязева, 32 |
| 72 | ул Тимирязева, 33 |
| 73 | ул. З.Космодемьянской, 1 |
| 74 | ул. З.Космодемьянской,2 |
| 75 | ул. З.Космодемьянской,3 |
| 76 | ул. З.Космодемьянской,9 |
| 77 | ул. З.Космодемьянской,10 |
| 78 | ул. Лермонтова, 2 |
| 79 | ул. Лермонтова, 2А |
| 80 | ул. Лермонтова, 3 |
| 81 | ул.Лермонтова,3А |
| 82 | ул. Лермонтова, 4 |
| 83 | ул. Лермонтова, 4А |
| 84 | ул. Лермонтова, 5 |
| 85 | ул. Лермонтова, 6 |
| 86 | ул. Лермонтова, 7 |
| 1 | 2 |
| 87 | ул. Лермонтова, 11 |
| 88 | ул.Парковая,1 |
| 89 | ул.Парковая,2 |
| 90 | ул.Парковая,3 |
| 91 | ул.Парковая,4 |
| 92 | ул . Северная, 3а |
| 93 | ул. Северная, 4 |
| 94 | ул. Северная, 4а |
| 95 | ул. Северная, 5 |
| 96 | ул.Северная,6 |
| 97 | ул.Северная,7 |
| 98 | ул.Северная,9 |
| 99 | ул. Владивостокская ,28 |
| 100 | ул. Владивостокская, 29 |
| 101 | ул. Владивостокская, 30 |
| 102 | ул. Владивостокская, 31 |
| 103 | ул. Владивостокская ,36 |
| 104 | ул. Владивостокская, 38 |
| 105 | ул. Владивостокская, 40 |
| 106 | ул. Владивостокская, 48 |
| 107 | ул. Владивостокская ,50 |
| 108 | ул. Владивостокская, 54 |
| 109 | ул. Владивостокская, 56 |
| 110 | ул. Владивостокская, 58 |
| 111 | ул. Кольцевая ,4 |
| 112 | ул. Кольцевая, 5 |
| 113 | ул. Кольцевая, 6 |
| 114 | ул. Кольцевая, 43 |
| 115 | ул . Кольцевая, 66 |
| 116 | ул. Кольцевая ,70 |
| 117 | ул. Ленинская, 11 |
| 118 | ул. Ленинская, 12 |
| 119 | ул. Ленинская, 13 |
| 120 | ул. Ленинская, 18 |
| 121 | ул. Ленинская, 20 |
| 122 | ул. Ленинская, 21 |
| 123 | ул. Седова, 11 |
| 124 | ул. Седова , 12 |
| 125 | ул. Седова, 13 |
| 126 | ул. Черняховского, 1 |
| 127 | ул. Черняховского, 2 |
| 1 | 2 |
| 128 | ул. Черняховского, 3 |
| 129 | ул. Черняховского, 4 |
| 130 | ул. Черняховского, 8 |
| 131 | ул. Фруктовая, 23 |
| 132 | ул. Луначарского, 2 |
| 133 | ул. Луначарского, 3 |
| 134. | ул. Луначарского, 4 |
| 135. | ул. Луначарского, 4а |
| 136. | ул. Луначарского, 5 |
| 137. | ул. Луначарского, 21 |
| 138. | ул. Луначарского, 22 |
| 139. | ул. Луначарского, 25 |
| 140. | ул. Луначарского, 27 |
| 141. | ул. Маяковского, 4 |
| 142. | ул. Маяковского, 6 |
| 143. | ул. Маяковского, 7 |
| 144. | ул. Маяковского, 8 |
| 145. | ул. Маяковского, 24 |
| 146. | ул. Маяковского, 26 |
| 147. | ул. Чернышевского, 1 |
| 148. | ул. Чернышевского, 2 |
| 149. | ул. Чернышевского, 3 |
| 150. | ул. Чернышевского, 19 |
| 151. | ул. Чернышевского, 21 |
| 152. | ул. Чернышевского, 23 |
| 153. | ул. Чернышевского, 25 |
|  | 2022 год |
|  | г. Находка |
| 1. | ул. Чернышевского 27а |
| 2 | ул. Чернышевского 32 |
| 3 | ул. Павлова 1 |
| 4 | ул. Павлова 11 |
| 5 | ул. Павлова 15 |
| 6 | ул. Павлова 17 |
| 7 | ул. Павлова 19 |
| 8 | Находкинский пр-т, 41а |
| 9 | Находкинский пр-т, 43 |
| 10 | Находкинский пр-т, 45 |
| 11 | Находкинский пр-т, 49 |
| 12 | ул. Ленинская, 19 |
| 13 | Находкинский пр-т, 21 |
| 1 | 2 |
| 14 | Находкинский пр-т, 22 |
| 15 | Находкинский пр-т, 23 |
| 16 | Находкинский пр-т, 24 |
| 17 | Находкинский пр-т, 25 |
| 18 | Находкинский пр-т, 26 |
| 19 | ул. Портовая 16 |
| 20 | ул. Портовая 18 |
| 21 | ул. Школьная 1 |
| 22 | ул. Школьная 2 |
| 23 | ул. Школьная 3 |
| 24 | ул. Школьная 4 |
| 25 | ул. Школьная 5 |
| 26 | ул. Школьная 6 |
| 27 | ул. Комсомольская 24 |
| 28 | ул. Комсомольская 26 |
| 29 | ул. Комсомольская 28 |
| 30 | ул. Комсомольская 30 |
| 31 | ул. Дзержинского 6 |
| 32 | ул. Дзержинского 8 |
| 33 | ул. Дзержинского 10 |
| 34 | ул. Малиновского 3 |
| 35 | ул. Малиновского 4 |
| 36 | ул. Малиновского 5 |
| 37 | ул. Малиновского 5а |
| 38 | ул. Малиновского 6 |
| 39 | ул. Малиновского 7 |
| 40 | ул. Малиновского 8 |
| 41 | ул. Малиновского 13 |
| 42 | ул. Малиновского 16 |
| 43 | ул. Малиновского 18 |
| 44 | ул. Малиновского 19 |
| 45 | ул. Малиновского 20 |
| 46 | ул. Малиновского 23 |
| 47 | ул. Постышева 2/21 |
| 48 | ул. Постышева 4 |
| 49 | ул. Постышева 6 |
| 50 | ул. Постышева 8 |
| 51 | ул. Постышева 10 |
| 52 | Находкинский пр-т, 62 |
| 53 | Находкинский пр-т, 64 |
| 54 | Находкинский пр-т,64А |
| 55 | Находкинский пр-т,64Б |
| 56 | Находкинский пр-т, 66 |
| 57 | Находкинский пр-т, 66А |
| 58 | Находкинский пр-т, 68 |
| 59 | Находкинский пр-т,68 А |
| 60 | Находкинский пр-т,70 |
| 61 | Находкинский пр-т,70 А |
| 62 | ул. В/Морская,1 |
| 63 | ул. В/Морская,2 |
| 64 | ул. В/Морская,3 |
| 65 | ул. В/Морская,4 |
| 66 | ул. В/Морская,10 |
| 67 | ул. В/Морская,11 |
| 68 | ул. В/Морская, 13 |
| 69 | ул. В/Морская,15 |
| 70 | ул. В/Морская,17 |
| 71 | ул. В/Морская,21 |
| 72 | ул. В/Морская, 98 |
| 73 | ул. В/Морская, 100 |
| 74 | ул. В/Морская,102 |
| 75 | ул. В/Морская,112 |
| 76 | ул. В/Морская,114 |
| 77 | ул. В/Морская,132 |
| 78 | ул. В/Морская,134 |
| 79 | ул. В/Морская,136 |
| 80 | ул. В/Морская,138 |
| 81 | ул.Гагарина,4А |
| 82 | ул.Гагарина,2 |
| 83 | ул.Гагарина,3 |
| 84 | ул.Гагарина, 4 |
| 85 | ул.Гагарина, 6 |
| 86 | ул. Гагарина, 8 |
| 87 | ул. Гагарина, 13 |
| 88 | ул. Гагарина, 14 |
| 89 | ул. Гончарова, 2 |
| 90 | ул. Гончарова,6 |
| 91 | ул. Гончарова,8 |
| 92 | ул. Гончарова,10 |
| 93 | ул. Гончарова,12 |
| 94 | ул. Гончарова,14 |
| 95 | ул. Гончарова, 16 |
| 96 | ул. Гончарова,18 |
| 1 | 2 |
| 97 | ул. Гончарова,20 |
| 98 | ул. З.Космодемьянской, 12 |
| 99 | ул.Лермонтова,1 |
| 100 | Находкинский пр-т,76 |
| 101 | Находкинский пр-т,78 |
| 102 | Находкинский пр-т,80 |
| 103 | Находкинский пр-т, 82 |
| 104 | ул. Постышева, 21 |
| 105 | ул. Постышева, 22 |
| 106 | ул. Постышева, 47 |
| 107 | ул. Постышева, 49 |
| 108 | ул. Постышева, 51 |
| 109 | Проспект Мира, 24 |
| 110 | Проспект Мира, 28 |
| 111 | Проспект Мира, 30 |
| 112 | Проспект Мира, 30а |
| 113 | Проспект Мира, 30б |
| 114 | Проспект Мира, 32 |
| 115 | Проспект Мира, 34 |
| 116 | Озерный б-р, 11б |
| 117 | Озерный б-р, 11в |
| 118 | ул. Комсомольская 6 |
| 119 | ул. Комсомольская 20 |
| 120 | Почтовый переулок 2 |
| 121 | Почтовый переулок 7 |
| 122 | ул. Постышева, 1 |
| 123 | ул. Постышева, 3 |
| 124 | ул. Постышева, 11 |
| 125 | ул. Постышева, 15 |
| 126 | ул. Постышева, 23 |
| 127 | ул. Постышева, 33/18 |
| 128 | Проспект Мира, 8 |
| 129 | Проспект Мира, 12 |
| 130 | Проспект Мира, 14 |
| 131 | Проспект Мира, 20 |
| 132 | Проспект Мира, 28 а |
| 133 | Озерный б-р, 2 |
| 134. | Озерный б-р, 4 |
| 135. | Озерный б-р, 12 |
| 136. | Озерный б-р, 14 |
| 137. | Озерный б-р, 16 |
| 1 | 2 |
| 138. | Проспект Мира, 22/1 |
| 139. | Озерный б-р, 7 |
| 140. | Озерный б-р, 7а |
| 141. | Озерный б-р, 11 |
| 142. | Озерный б-р, 11а |
| 143. | ул. Постышева, 13 |
| 144. | ул. Постышева ,27 м/с |
| 145. | ул. Постышева, 29 м/с |
| 146. | ул. Постышева, 35 |
| 147. | ул. Постышева, 43 |
| 148. | ул. Постышева, 43а |
| 149. | ул. Постышева, 47а |
| 150. | ул. Дзержинского, 7 а |
| 151. | Северный пр-т, 30 |
| 152. | ул. Бокситогорская, 49 б |
| 153. | ул. Малиновского, 2 |
| 154. | ул. Нахимовская, 15 |
| 155. | ул. Пограничная, 32 |
| 156. | ул Спортивная,18А |
| 157. | Восточный пр-т, 2/2 |
| 158. | Восточный пр-т, 2/3 |
| 159. | ул. Невельского, 4 |
| 160. | ул. Минская, 1 |
| 161. | Приморский б-р, 5 |
| 162. | Приморский пр-т, 16 |
| 163. | Приморский пр-т, 22 |
| 164. | ул. Верхне-Морская, 5 б |
| 165. | ул. Рыбацкая, 17 а |
| 166. | ул. Рыбацкая, 17 б |
| 167. | ул. Рыбацкая, 17в |
| 168. | ул. Советская, 9 |
| 169. | ул. Нахимовская, 17 |
| 170. | ул. Тимирязева, 1б |
| 171. | ул. Невельского, 8 |
| 172. | Восточный пр-т, 11 |
| 173. | Восточный пр-т, 23 |
| 174. | Б-р Энтузиастов, 17 |
| 175. | ул. Беринга, 3 |
| 176. | ул. Сидоренко, 3 |
| 177. | ул .Чехова, 12 |
| 178. | ул. Чехова, 16 |
| 1 | 2 |
| 179. | ул. Горького, 21 |
| 180. | ул. Горького, 23 |
| 181. | ул. Заводская, 2 |
| 182. | ул. Заводская, 3 |
| 183. | ул. Заводская, 6 |
| 184. | ул. Заводская, 8 |
| 185. | ул. Молодежная, 2 |
| 186. | ул. Молодежная, 4 |
| 187. | ул. Молодежная, 6 |
| 188. | ул. Молодежная, 9 |
| 189. | ул. Молодежная, 10 |
| 190. | ул. Молодежная, 11 |
| 191. | Находкинский пр-т, 48 |
| 192. | Находкинский пр-т, 50 |
| 193. | Находкинский пр-т, 56 |
| 194. | ул. Пограничная ,25 |
| 195. | ул. Комсомольская, 34 |
| 196. | ул. Комсомольская, 36 |
| 197. | ул. Сидоренко, 2 |
| 198. | ул. Сидоренко, 4 |
| 199. | ул. Сидоренко, 10 |
| 200. | ул. Сидоренко ,12 |
| 201. | ул. Сидоренко, 18 |
| 202. | Северный пр-т, 3 |
| 203. | Северный пр-т, 7 |
| 204. | Северный пр-т, 9 |
| 205. | Северный пр-т, 11 |
| 206. | Северный пр-т, 13 |
| 207. | Северный пр-т, 23 |
| 208. | ул. Комсомольская, 13 |
| 209. | ул. Комсомольская ,15 |
| 210. | ул. Дзержинского, 7 |
| 211. | ул. Дзержинского, 7б |
| 212. | ул. Дзержинского, 13 |
| 213. | ул. Дзержинского 16 |
| 214. | Северный пр-т 32 |
| 215. | ул. Пугачева 1а |
| 216. | ул. Дзержинского 28 |
| 217. | ул. Дзержинского 30 |
| 218. | ул. Дзержинского 32 |
| 219. | ул. Дзержинского 34 |
| 220. | ул. Дзержинского 36 |
| 1 | 2 |
| 221. | ул. Дзержинского 38 |
| 222. | ул. Горького 9 |
| 223. | ул. Горького 11 |
| 224. | ул. Горького 13 |
| 225. | ул. Горького, 20 |
| 226. | ул. Горького, 22 |
| 227. | ул. Горького, 24 |
| 228. | ул. Горького, 26 |
| 229. | ул. Горького, 28 а |
| 230. | ул. Заводская 16 |
| 231. | ул. Заводская 18 |
| 232. | ул. Заводская 20 |
| 233. | ул. Заводская 22 |
| 234. | ул. Заводская 26 |
| 235. | ул. Заводская 28 |
| 236. | ул. Нахимовская 9 |
| 237. | ул. Нахимовская 9а |
| 238. | Ул. Нахимовская, 21 |
| 239. | ул .Нахимовская, 23 |
| 240. | ул. Нахимовская, 25 |
| 241. | ул. Нахимовская, 27 |
| 242. | ул. Нахимовская, 27 а |
| 243. | ул. Нахимовская, 27 б |
| 244. | ул. Нахимовская, 29 |
| 245. | ул. Нахимовская, 29 а |
| 246. | ул. Нахимовская, 31 |
| 247. | ул. Нахимовская, 31 б |
| 248. | ул. Нахимовская, 33 |
| 249. | ул. Нахимовская, 35 |
| 250. | ул. Нахимовская, 37 |
| 251. | ул. Нахимовская, 39 |
| 252. | ул. Маяковского, 23 а |
| 253. | ул. Маяковского, 23 |

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Находкинского городского

округа Е.П. Лункин

Приложение № 4

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 -2022 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года

№ 1632

**ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА**

**расходов муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|  | Программа «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2017 год | Всего | 100008,82 | 442927,98 | 408000,00 | 387500,00 | 673000,00 |
| Федеральный бюджет | 70144,96 | 342838,49 | 312770,31 | 307306,00 | 520070,63 |
| Краевой бюджет | 14363,86 | 68906,99 | 64047,19 | 63011,50 | 106496,87 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 15500,00 | 31182,50 | 31182,50 | 17182,50 | 46432,50 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа (Приложение № 3) | Всего | 0,00 | 382500,00 | 382500,00 | 382500,00 | 632500,00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | 304470,00 | 304470,00 | 304470,00 | 503470,00 |
| Краевой бюджет | 0,00 | 62347,50 | 62347,50 | 62347,50 | 103097,50 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 15682,50 | 15682,50 | 15682,50 | 25932,50 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 2 | Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа (Приложение № 2) | Всего | 100008,82 | 60427,98 | 20000,00 | 5000,00 | 40500,00 |
| Федеральный бюджет | 70144,96 | 38368,49 | 8300,31 | 2836,00 | 16600,63 |
| Краевой бюджет | 14363,86 | 6559,49 | 1699,69 | 664,00 | 3399,37 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 15500,00 | 15500,00 | 15500,00 | 1500,00 | 20500,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Приложение № 5

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года

№ 1632

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского**

**городского округа» на 2018-2022 годы за счет средств бюджета Находкинского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Расходы (тыс. руб.), по годам | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Программа  «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 851 |  | 21 0 00 00000 | 000 | 68849,55 | 12009.00 | 12009.00 | 0 | 0 |
| 1.1 | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа (Приложение № 3) | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа | 851 | 0503 | 21 9 01 L5550 | 244 | 0 | 5125.00 | 5125.00 | 0 | 0 |
| 851 | 0503 | 21 9 01 R5550 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 851 | 0503 | 21 9 01 27080 | 244 | 0 | 400.00 | 400.00 | 0 | 0 |
| 1.2. | Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий общего пользования Находкинского городского округа (Приложение № 2) | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа | 851 | 0503 | 21 9 02 43020 | 244 | 10311,39 | 5500,00 | 5500.00 | 0 | 0 |
| 851 | 0503 | 21 9 02 L5550 | 244 | 58538,16 | 984.00 | 984.00 | 0 | 0 |
| 851 | 0503 | 21 9 02 R5550 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Начальник управления благоустройства администрации Находкинского городского округа И.П. Сазонтова

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа Е.П. Лункин

Приложение № 6

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от « 22 » ноября 2017 года

№ 1632

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | | Ответственный исполнитель, соисполнители | | Сроки реализации мероприятия | | Наименование показателя | Ед. изм. | Показатель реализации мероприятия | | | | | Наименование целевого показателя (индикатора) |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |  | 10. | 11. |
| 1. | Задача: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа, в том числе с вовлечением заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1  1.2  1.3 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Находкинского городского округа  Ремонт (устройство) наружного освещения дворовых территорий  Установка недостающих скамеек, урн | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | 2018-2022гг | | 1.Количество отремонтированных дворовых проездов многоквартирных жилых домов  2. Количество дворовых территорий, оборудованных исправным наружным (уличным) освещением  3. Количество дворовых территорий, оборудованных скамейками и урнами | ед.  ед.  ед. | 0  0  0 | 3  3  3 | 3  3  3 | 0  0  0 | 0  0  0 | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных жилых домов к  2022году составит 37,47%  2.Доля трудового участия в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов заинтересованных лиц ежегодно составит 10%.  3.Доля финансового участия в выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов заинтересованных лиц ежегодно составит 5%. |
| 2. | Задача: Благоустройство территорий общего пользования | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.  2.2.  3.3 | Ремонт элементов обустройства территорий общего пользования  Озеленение территорий общего пользования  Ремонт наружного освещения территорий общего пользования | Управление благоустрой-  ства | | 2018-2022гг | | 1. Количество территорий общего пользования, на которых произведен комплексный ремонт элементов обустройства  2. Количество озелененных территорий общего пользования  3. Количество территорий общего пользования, оборудованных исправным наружным (уличным) освещением | | ед.  ед.  ед. | 4  4  4 | 1  1  1 | 1  1  1 | 0  0  0 | 0  0  0 | Доля благоустроенных территорий общего пользования (скверов, видовых площадок, памятных мест и прогулочных зон, от общего количества территорий общего пользования к  2022году составит 82,21% |

Начальник управления благоустройства

администрации Находкинского городского округа И.П. Сазонтова

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Находкинского городского округа Е.П. Лункин

Приложение № 7

к муниципальной Программе «Формирование

современной городской среды Находкинского

городского округа» на 2018-2022 годы,

утвержденной постановлением администрации

Находкинского городского округа

от «22» ноября 2017 года

№ 1632

Таблица 1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1. | Стоимость ремонта асфальтобетонного покрытия дворовых проездов | 1 м2 | 4422 |
| 2. | Стоимость замены бордюрного камня | 1 п м | 2250 |
| 3. | Обеспечение освещения дворовых территорий | 1 светильник | 21511 |
| 4. | Стоимость установки скамьи | штука | 13340 |
| 5. | Стоимость установки урны для мусора | штука | 13227 |

Таблица 2. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного жилого дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Скамья на металлических ножках | **Y:\Оборудование 2014\2212.gif** | Габаритные размеры: 1950х675 мм, Н=820 мм |
| Скамья со спинкой |  | Габаритные размеры: 2085 х770 мм, Н=975 мм |
| Урна металлическая, оцинкованная | 001212-kartochka-tovara_400_400_5_100http://ksil.com/images/cms/thumbs/2ed6b0e58493fce3b3c7aeb1a0faefe425edf0b4/1212-min_200_auto_jpg.jpg | D=490 мм, Н=710 мм, Размеры вставки: D =330 мм, Н=440 мм |
| Светильник консольный  ЖКУ 15-400 | **C:\Users\SRudnitskaya\Desktop\сметы единичные объемы\фото светильник.jpg** |  |

Габаритные размеры: 1950х675 мм, Н=820 мм

Таблица 3. Нормативная стоимость (единичные расценки)

работ по благоустройству дворовых территорий, входящих

в перечень дополнительных работ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1. | Ремонт и устройство автомобильных парковок (парковочных мест) | 1 м2 | 4422 |
| 2. | Ремонт и устройство водоотводных сооружений | 1 п м | 6553 |
| 3. | Устройство и оборудование детских, спортивных площадок, иных площадок | 1 площадка | 562683 |
| 4. | Озеленение (посадка деревьев) | 1 дерево | 3831 |
| 5. | Озеленение (газоны) | 1 м2 | 564.09 |

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства

администрации Находкинского городского округа Е.П.Лункин

Приложение № 8

к муниципальной Программе «Формирование современной городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от «22 » ноября 2017 года

№ 1632

**ПОРЯДОК ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ**

**собственников помещений в многоквартирных домах,**

**собственников иных зданий и сооружений, расположенных в**

**границах дворовой территории на выполнение минимального и дополнительного перечня работ**

1. Настоящий Порядок устанавливает условия о форме трудового участия собственников помещений в многоквартирных домах (далее – заинтересованные лица) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству, в том числе о форме и доле такого участия заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица вправе принять участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных муниципальной Программой, путем выбора формы и доли такого участия.

2. Трудовое участие может быть осуществлено в виде выполнения заинтересованными лицами следующих неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации:

- земляные работы, демонтаж старого оборудования, уборка мусора, покраска элементов благоустройства, озеленение территории и т.д.

3. Решение о форме и доле трудового участия принимается заинтересованными лицами и предоставляется в составе предложения о включении дворовой территории в муниципальную Программу собственниками помещений в многоквартирных домах в виде протокольно оформленного решения общего собрания собственников.

4. Документом, подтверждающим трудовое участие заинтересованных лиц, является отчет, при этом, в качестве приложения к такому отчету предоставляется фото- видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятий с трудовым участием граждан, которые будут размещаться в средствах массовой информации и сети «Интернет».

Заместитель главы администрации

Находкинского городского округа В.А. Кожевников