УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

(в редакции постановления № 948 от 06.09.2021 г.)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского

городского округа» на 2021-2023 годы»

(далее – муниципальная программа)

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа |
| Соисполнитель муниципальной программы | Управление благоустройства администрации Находкинского городского округа  Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа |
| Структура муниципальной программы: | Мероприятия программы |
| Сведения о программах, принятых (принимаемых) в соответствии с требованиями федерального законодательства, краевого законодательства в сфере реализации муниципальной программы (при наличии) | Постановление Администрации Приморского края от 27.12.2019 года № 939-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Энергоэффективность, развитие газоснабжения и энергетики в Приморском крае» на 2020-2027 годы».  Постановление Администрации Приморского края от 30.12.2019 г. № 945-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2020 - 2027 годы». |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания граждан на территории Находкинского городского округа, отвечающих санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям действующего законодательства Российской Федерации |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа;  Создание комфортных условий проживания граждан в жилых домах Находкинского городского округа;  Обеспечение эффективного управления уличным освещением и модернизации сетей наружного освещения Находкинского городского округа |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в один этап в течение 2021-2023 годы |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | Целевыми индикаторами, характеризующими достижения целей муниципальной программы, являются:  - количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования;  - количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт здания;  - протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена - увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО;  - доля многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов;  - протяжённость сетей наружного освещения, в отношении которых произведен ремонт и строительство  - количество реализованных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей НГО |
| Прогнозная оценка расходов муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий прогнозный объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 685 696,46 тыс. руб., в том числе:  1. Местный бюджет – 646 548,93 тыс. руб., в том числе:  - 2021 год – 261 779,99 тыс. руб.  - 2022 год – 185 709,13 тыс. руб.  - 2023 год – 199 059,81 тыс. руб.  2. Прогнозная оценка привлекаемых средств из краевого бюджета – 39 147,53 тыс. руб., в том числе:  - 2021 год – 39 147,53 тыс. руб.  - 2022 год – 0 тыс. руб.  - 2023 год – 0 тыс. руб. |
| Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам | Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 234 203,78 тыс. руб., в том числе:  1. Местный бюджет – 226 842,50 тыс. руб. из них:  - 2021 год – 70 790,50 тыс. руб.  - 2022 год – 78 026,00 тыс. руб.  - 2023 год –78 026,00 тыс. руб.  2. Краевой бюджет 7 361,28 тыс. руб.  - 2021 год – 7 361,28 тыс. руб.  - 2022 год – 0 тыс. руб.  - 2023 год – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Результатами реализации муниципальной программы являются:  - увеличение количества объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования с 13 ед. в 2021 г. до 38 ед. к 2023 г.;  - увеличение количества объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт здания с 1 ед. в 2021 г. до 27 ед. к 2023 г.;  - увеличение протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена с 11 642 п.м. в 2021 до 27 592 п.м. в 2023 г.;  - увеличение доли отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО в котором необходимо произвести ремонт, в котором необходимо произвести ремонт с 15% в 2021 г. до 25 % в 2023 г.  - доля многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов составит к 2023 г. – 100%.  - увеличение протяжённости отремонтированных, построенных сетей наружного освещения с 3 км. в 2021 г. до 13 км. в 2023 г.  - увеличение количества реализованных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей НГО до 1 ед. к 2023 г. |

1. Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Необходимость разработки муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы» обоснована социально-экономическими приоритетами развития Находкинского городского округа.

Полномочия органов местного самоуправления в области содержания жилищного фонда, установленные Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=F5CE79982BC328FF0E4092080CA082C80E3485A9EF49F437071E527FBEZ6H7F) от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», предусматривают организацию содержания муниципального жилищного фонда, организацию теплоснабжения, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом*,* участие в организации деятельности по накоплению твердых коммунальных отходов, организацию освещение улиц, дорог, скверов.

Повышение уровня комфортности проживания граждан в многоквартирных жилых домах, надлежащее функционирование учреждений образования, здравоохранения, торговли и других объектов, составляющих полноценную городскую среду, а также повышение эффективности предоставления коммунальных услуг населению является не маловажным мероприятием муниципальной программы для создания благоприятных и безопасных условий проживания граждан Находкинского городского округа.

Современное состояние объектов коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа характеризуется высокой степенью износа основного и вспомогательного оборудования. Около 60 процентов основных фондов муниципального теплоэнергетического и водоснабжающего хозяйства полностью отслужили нормативные сроки и по причине изношенности находятся в предаварийном состоянии, что сопряжено с высокой степенью риска выхода из строя оборудования в зимний период.

Коммунальное хозяйство - одно из самых сложных систем городского хозяйства. Бесперебойная подача в жилые и общественные здания тепла, воды, электроэнергии требует высокого уровня организации, большого объема ремонтных, очистительных и профилактических работ на инженерных сетях и сооружениях.

Поставка энергоресурсов до потребителей на территории Находкинского городского округа осуществляется ресурсоснабжающими организациями преимущественно на арендованном муниципальном имуществе. В собственности муниципального образования находятся сети теплоснабжения протяженностью 219,9 км, водоснабжения – 350,5 км, водоотведения – 226,8 км, канализационных колодцев - 3563 ед. Кроме того на территории округа имеются очистные сооружения канализации 3 единицы, насосные станции водопровода в количестве 26 единиц, канализационные насосные станции в количестве 37 единиц, которые по причине существенного износа в процессе эксплуатации требуют реконструкции и модернизации.

Следствием износа объектов коммунальной инфраструктуры является снижение качества предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. Большие потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства влекут за собой неэффективное использование коммунальных ресурсов. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

В муниципальной собственности Находкинского городского округа по состоянию на 01.07.2020 г. находится 100 895,9 кв. м. жилищного фонда. Действующим жилищным законодательством на наймодателя возложена обязанность по ремонту жилого помещения и предоставления жилых помещений в состоянии, пригодном для проживания. За период с 2018 по 2020 годы отремонтировано 2049,42 кв. м муниципального жилищного фонда. При предоставлении жилых помещений по договору социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляются преимущественно жилые помещения вторичного рынка жилья, в случае их освобождения предыдущим нанимателем жилого помещения. Как правило, освобожденные жилые помещения требуют восстановительного ремонта.

Наружное освещение играет первостепенную роль в восприятии эстетического облика улиц и дорог Находкинского городского округа.

Наружное освещение Находкинского городского округа (далее – наружное освещение) представляет собой эксплуатацию сетей наружного освещения протяженностью 137 км., включающих:

- осветительные приборы – 4 000 шт;

- опоры наружного освещения – 3902 шт;

- питающие и распределительные линии, в т.ч. выполненные проводом СИП – 68 км;

- пункты питания – 95 шт, назначение которых - прием, учет и распределение электроэнергии, защита от перегрузок и токов короткого замыкания, отходящих распределительных линий, а также управление установками наружного освещения;

- устройство крепления осветительных приборов и воздушных электрических линий наружного освещения: опор, кронштейнов, тросовых растяжек, траверс и т.д.

Необходимость разработки и направленности реализации мероприятия обусловлена общим состоянием сетей наружного освещения на территории Находкинского городского округа. Исправная работа осветительных приборов на улицах и дорогах снижает риск травматизма среди пешеходов, уменьшает количество дорожно-транспортных происшествий, улучшает эстетический облик улиц, площадей, скверов, парков, внутриквартальных проездов. Кроме того, наружные светильники являются визитной карточкой муниципального образования.

В целях обеспечения эффективного управления уличным освещением, администрацией Находкинского городского округа предусмотрены следующие мероприятия: потребление электроэнергии наружным освещением (оплата электроэнергии по приборам учета), ремонт, проектированию и строительство сетей наружного освещения, данные мероприятия позволят внедрять современные материалы, экологически безопасные осветительных приборы и источники света, обладающие более высокими технико-экономическими показателями, взамен находящихся в эксплуатации.

Растущие цены на электроэнергию и экологические факторы способствуют применению инновационных решений для использования в системах наружного освещения. Согласно Федеральному закону № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к первоочередным задачам по модернизации систем наружного освещения относится установка энергоэффективных светильников.

В рамках мероприятий программы предусмотрено использование новейших технологий наружного освещения. Один из шагов использования новых технологий является – замена алюминиевого провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Применение проводов СИП несет экономическую выгоду и позволит сократить эксплуатационные расходы. Изолированные самонесущие провода позволяют значительно снизить потери электроэнергии на воздушных линиях за счет уменьшения более чем в три раза реактивного сопротивления. Также СИП более безопасен и надежен при эксплуатации, устойчив к морозам и обледенению.

Второй важный шаг на пути к современной системе освещения – замена устаревших светильников на новые: натриевые, светодиодные. Например, светодиодные светильники не только на 50% экономичнее, но и более комфортны, у них отсутствует вредное излучение и мерцание, меньший слепящий эффект.

На территории Находкинского городского округа постоянно проводится работа по мониторингу технического состояния объектов наружного освещения. На основании ежегодного мониторинга выполняется планирование объемов и очередности проведения ремонта установок наружного освещения и основывается оно на результатах осмотров, ревизий оборудования, выявления дефектов в процессе технического обслуживания. Реализация мероприятий муниципальной программы позволит решить проблемы в ходе выявленного мониторингом технического состояния сетей наружного освещения и сосредоточить имеющиеся ресурсы на решении наиважнейших проблем, в части комплексного подхода к модернизации сетей наружного освещения на территории Находкинского городского округа. Комплексный подход заключается в следующем:

- в поддержании нормируемых светотехнических параметров установок уличного освещения, в обеспечении бесперебойной и надежной работы установок, предотвращение их преждевременного износа путем своевременного выполнения работ;

- в восстановлении или замене отдельно изношенных элементов сооружений на более прочные и экономичные.

Выполнение мероприятий муниципальной программы по совершенствованию систем наружного освещения позволит сократить затраты на их обслуживание, улучшить технико-экономические характеристики систем наружного освещения.

При решении перечисленных проблем в области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства целесообразно использование программно-целевого метода, который обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной части Программы с созданием и использованием финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными результатами выполнения Программы. Программа представляет собой комплекс мероприятий направленных на развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортных условий проживания населения Находкинского городского округа. Использование программно-целевого метода позволит:

- эффективно планировать расходы на осуществление программных мероприятий и проводить мониторинг достижения результатов и показателей реализации Программы;

- минимизировать риски нецелевого использования бюджетных средств;

- сконцентрировать все организационные и финансовые ресурсы на решение первоочередных задач.

Одним из внешних рисков при использовании программно-целевого метода может стать риск сокращения бюджетного финансирования, направленного на выполнение Программы. В случае недостаточного финансирования мероприятий Программы, предусматривается возможность внесения изменений в Программу с корректировкой ее показателей, а также перераспределение объемов финансирования с определением первоочередных, приоритетных мероприятий. В целях минимизации риска неисполнения предусматривается определение приоритетов исполнения наиболее важных мероприятий с их первоочередным финансированием и внесение соответствующих изменений в программу.

2. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Все работы, предусмотренные Программой, планируется провести в один этап в течение 2021– 2023 годов.

3. Целевые показатели (индикаторы) с расшифровкой

плановых значений по годам и этапам ее реализации.

Сведения о целевых (показателях) индикаторах Программы с расшифровкой плановых значений по годам и этапам реализации указаны в [приложении № 1](#P354) к Программе.

Методика расчета целевых показателей (индикаторов) Муниципальной программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Методика расчета | Источник информации |
| 1 | количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования, ед. | определяется путем подсчета количества объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования, за отчетный год | официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |
| 2 | количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстанови-тельный ремонт здания, ед. | определяется путем подсчета объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены восстановительный ремонт здания, за отчетный год | официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |
| 3 | протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена, п.м. | определяется путем подсчета протяженности сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена, за отчетный год | официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |
| 4 | доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО в котором необходимо произвести ремонт, Д (%) | D = (A/B) x 100  A - количество отремонтированных муниципальных квартир НГО;  B - общее количество муниципальных квартир жилого фонда НГО в котором необходимо произвести ремонт | официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |
| 5 | доля многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, Д (%) | D = (A/B) x 100  A - количество многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов;  B - общее количество многоквартирных домов которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов | официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |
| 6 | Протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых произведен ремонт и строителство, км. | определяется путем подсчета протяженности сетей наружного освещения, в отношении которых выполнен ремонт и строительство, за отчетный год | официальный сайт единой информационной системы в сфере закупок, форма КС-2 |

4. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов и величин целевых индикаторов и показателей, установленных в муниципальной программе.

Муниципальная программа включает следующие основные мероприятия:

1. Ремонт, реконструкция и модернизация объектов коммунального хозяйства, включает в себя:

1.1. Ремонт, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения;

1.2. Ремонт, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения;

1.3. Проектно- изыскательские работы.

Подробный перечень работ приведен в приложении № 5 к муниципальной программе.

2. Ремонт муниципальных квартир Находкинского городского округа. Реализация мероприятия «Ремонт муниципальных квартир Находкинского городского округа» направлена на выполнение восстановительного ремонта освобождаемых муниципальных квартир, приведение их в состояние пригодное для проживания. Адресный [перечень](#P629) представлен в приложении № 6 к Программе.

3. Обустройство многоквартирных домов пандусами и иными средствами доступности для инвалидов в Находкинском городском округе включает в себя:

3.1. Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами;

3.2. Оборудование многоквартирных домов пандусами.

4. Обустройство мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа включает в себя:

4.1. Обустройство площадок контейнерами для сбора ТКО. Направлено на приобретение контейнеров для сбора ТКО на существующие площадки, для замены.

4.2. Организация площадок для сбора ТКО в частном секторе. Направлено на организацию площадок для сбора ТКО в частном секторе. Перечень представлен в приложении № 7 к муниципальной программе.

4.3. Содержание площадок для сбора ТКО

5. Обеспечение граждан твердым топливом (дровами). Реализация мероприятия «Обеспечение граждан твердым топливом (дровами)» направлена на обеспечение большего количества домовладений твердым топливом с целью улучшения качества проживания граждан, проживающих в домах с печным отоплением.

6. Организация, ремонт и строительство сетей наружного освещения включает в себя:

6.1. Расходы на оплату потребленной электроэнергии объектами наружного освещения.

6.2. Ремонт сетей наружного освещения направлен на восстановление или замену отдельно изношенных элементов сооружений на более прочные и экономичные.

6.3. Строительство сетей наружного освещения направлено на увеличение количества освещаемых территорий.

6.4. Проектирование сетей наружного освещения позволит улучшить комфортную и безопасную среду жизнедеятельности населения.

Реализация муниципальной программы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг из средств бюджета Находкинского городского округа в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Ответственный исполнитель муниципальной программы - управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Находкинского городского округа:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и утверждение в установленном порядке;

организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу и несет ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), а также конечных результатов ее реализации;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

ежеквартально осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы;

подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - ежегодный отчет) и представляет его в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства и финансовое управление;

обеспечивает размещение в сети Интернет на официальном сайте Находкинского городского округа в разделе «Муниципальные программы» текст муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа, при внесении изменений в муниципальную программу - текст программы в актуальной редакции размещается в течение 10 рабочих дней;

обеспечивает своевременную и достоверную государственную регистрацию муниципальной программы в государственной автоматизированной системе «Управление» через портал государственной автоматизированной системы «Управление» в течение 10 дней с момента принятия муниципальной программы или внесения в нее изменений;

несет ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации для государственной регистрации муниципальной программы. В течение 3 дней с момента принятия муниципальной программы или внесения в нее изменений предоставляет в управление экономики, потребительского рынка и предпринимательства администрации Находкинского городского округа сведения для государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования по форме, утвержденной приказом Министра экономического развития Российской Федерации от 11 ноября 2015 года № 831 «Об установлении требований к форме уведомления об утверждении (одобрении) документа стратегического планирования или внесения в него изменений, порядка ее заполнения и предоставления».

Ответственный соисполнитель – управление благоустройства администрации Находкинского городского округа:

обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

представляют в установленный срок ответственному исполнителю информацию о ходе реализации основных мероприятий (мероприятий) подпрограмм, отдельных мероприятий входящих в муниципальную программу, в реализации которых принимали участие;

представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения ежеквартального мониторинга реализации муниципальной программы, оценки эффективности реализации и подготовки ежегодного отчета;

несут ответственность за достижение целевых показателей (индикаторов), отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.

Ответственный соисполнитель – муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Находкинского городского округа:

являются ответственными в части осуществления строительного контроля.

5. Прогнозная оценка расходов муниципальной программы

Прогнозная оценка муниципальной программы представлена в приложении № 2 муниципальной программы.

6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Находкинского городского округа с расшифровкой по кодам бюджетной классификации представлена в приложение № 3 муниципальной программы.

7. Методика оценки эффективности муниципальной программы

7.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы и входящих в нее отдельных мероприятий проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

- степени соответствия запланированному уровню затрат;

- степени реализации мероприятий муниципальной программы.

7.1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

base_23572_90618_5

где:

Iцi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Iцiфакт - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Iцiплан - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),

или:

base_23572_90618_6

для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

При использовании данной формулы в случаях, если Iцi больше 1, значение Iцi принимается равным 1.

Степень реализации муниципальной программы программы рассчитывается по формуле:

base_23572_90618_7

где:

Iц - степень реализации муниципальной программы;

цi - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

N - число показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы;

7.1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается как отношение фактических (с учетом кредиторской задолженности по состоянию на 1 января текущего финансового года, сложившейся по причине недофинансирования за счет средств бюджета округа в отчетном году) и плановых объемов финансирования муниципальной программыв отчетном периоде по формуле:

Сфин = ЗфактЗплан,

где:

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфакт - фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зплан - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств местного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей программы в решении Думы Находкинского городского округа о бюджете на отчетный год.

7.1.3. Оценка степени реализации мероприятий.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждого мероприятия муниципальной программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

Мр = Мв / М,

где:

Мр - степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей, может считаться выполненным в полном объеме при условии, если фактически достигнутый результат составляет не менее 95% от запланированного.

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или не наступление события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

7.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы рассчитывается по следующей формуле:

base_23572_90618_8

где:

Э - эффективность реализации муниципальной программы;

Iц - степень реализации муниципальной программы;

Сфин - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Мр - Степень реализации мероприятий муниципальной программы;

2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение Э составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение Э составляет не менее 0,75.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение Э составляет не менее 0,65.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

8. План реализации муниципальной программы

[План](#P1639) реализации муниципальной программы представлен в приложении № 4 к муниципальной программе.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Приложение №1

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование** | **Ед. измерения** | **Значения целевого показателя (индикатора)** | | | | |
| **2021 год** | | **2022 год** | **2023 год** | **ожидаемые конечные результаты за период реализации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования;** | **ед.** | | **13** | **13** | **12** | **38** |
| **2.** | **Количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт здания** | **ед.** | | **1** | **15** | **11** | **27** |
| **3.** | **Протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена** | **п.м.** | | **11 642** | **7 600** | **8 350** | **27 592** |
| **4.** | **Доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО в котором необходимо произвести ремонт** | **%** | | **15** | **20** | **25** | **25** |
| **5.** | **Доля многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов** | **%** | | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **6.** | **Протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых произведен ремонт и строительство** | **км** | | **3** | **5** | **5** | **13** |
| **7.** | **Количество реализованных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа** | **ед.** | | **1** | **0** | **0** | **1** |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА**

**расходов муниципальной программы Находкинского городского округа**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы» | Всего | 300 927,52 | 185 709,13 | 199 059,81 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет | 39 147,53 |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 261 779,99 | 185 709,13 | 199 059,81 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Мероприятия программы** | | | | | |
| 1. | **Основное мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства, Приложение № 5** | Всего | 231 540,12 | 120 316,33 | 131 467,01 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет | 31 786,25 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджет Находкинского городского округа | 199 753,87 | 120 316,33 | 131 467,01 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения | Всего | 141 077,87 | 79 666,33 | 82 567,01 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет | 31 786,25 |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 109 221,62 | 79 666,33 | 82 567,01 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2. | Ремонт, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения | Всего | 82 332,25 | 37 600,00 | 46 700,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 82 332,25 | 37 600,00 | 46 700,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.3. | Проектно-изыскательские работы | Всего | 8 200,00 | 3 050,00 | 2 200,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 8 200,00 | 3 050,00 | 2 200,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **2.** | **Содержание, ремонт и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Находкинского городского округа, Приложение № 6** | Всего | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| **3.** | **Основное мероприятие: Обустройство многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами и иными средствами доступности для инвалидов** | Всего | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 3 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами и иными средствами доступности для инвалидов | Всего | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 500,00 | 200,00 | 200,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.2. | Оборудование многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами | Всего | 2 500,00 | 800,00 | 800,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 2 500,00 | 800,00 | 800,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **4.** | **Основное мероприятие: Обустройство мест накопления  твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа** | Всего | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.1. | Обустройство площадок контейнерами для сбора ТКО | Всего | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.2. | Организация площадок для сбора ТКО в частном секторе, Приложение № 7 | Всего | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 4.3. | Содержание площадок для сбора ТКО | Всего | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **5.** | **Обеспечение граждан твердым топливом** | Всего | 6 467,02 | 2 992,80 | 2 992,80 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет | 3 474,22 |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 2 992,80 | 2 992,80 | 2 992,80 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| **6** | **Основное мероприятие: Организация , ремонт и строительство сетей наружного освещения** | Всего | 42 700,00 | 60 200,00 | 63 200,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 42 700,00 | 49 900,00 | 52 100,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.1. | Расходы на оплату потребленной электроэнергии объектами | Всего | 38 000,00 | 39 500,00 | 41 100,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 38 000,00 | 39 500,00 | 41 000,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.2. | Ремонт сетей наружного освещения в том числе замена щитов наружного освещения | Всего | 4 200,00 | 4 400,00 | 4 600,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 4 200,00 | 4 400,00 | 4 600,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.3. | Строительство сетей наружного освещения | Всего | 0,00 | 5 500,00 | 6 000,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 0,00 | 5 500,00 | 6000,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 6.4. | Проектирование сетей наружного освещения | Всего | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет |  |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |
| 7 | **Отдельное мероприятие: Реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа** | Всего | 5 720,38 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |
| Краевой бюджет | 3 887,06 |  |  |
| Бюджет Находкинского городского округа | 1 833,32 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные фонды |  |  |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы Находкинского городского округа за счет средств бюджета**

**Находкинского городского округа, (тыс. руб.)**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Годы | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 |  | 08000000 | 0 | 78 151,78 | 78 026,00 | 78 026,00 |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Мероприятия программы** | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие:  Мероприятия в области коммунального хозяйства:  Приложение № 5 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0502 | 08 9 02 00000 |  | 23 663,37 | 34 706,16 | 34 706,16 |
|
| 1.1. | Ремонт, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0502 | 08 9 02 42010 | 244 | 8 561,21 | 15 333,20 | 15 333,20 |
| 851 | 0502 | 08 9 02 S2270 | 244 | 0,00 | 1 672,96 | 1 672,96 |
| 1.2. | Ремонт, реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0502 | 08 9 02 42030 | 244 | 15 102,16 | 17 700,00 | 17 700,00 |
| 1.3. | Проектно-изыскательские работы | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0502 | 08 9 02 42050  08 9 02 42060 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства» |  | 851 | 0501 | 08 9 01 00000 | 000 | 5 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1 | Содержание, ремонт и кап.ремонт муниципального жилищного фонда Находкинского городского округа, Приложение № 6 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0501 | 08 9 01 41010 | 244 | 5 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 3. | Основное мероприятие: Обустройство многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами и иными средствами доступности для инвалидов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0501 | 08 9 03 00000 |  | 373,84 | 500,00 | 500,00 |
| 3.1. | Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами и иными средствами доступности для инвалидов | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0501 | 08 9 03 41100 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Оборудование многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0501 | 08 9 03 41102 | 244 | 373,84 | 500,00 | 500,00 |
| 4. | Основное мероприятие: Обустройство мест накопления  твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа |  | 851 | 0503 | 08 9 07 00000 |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 4.1. | Обустройство площадок контейнерами для сбора ТКО | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0503 | 08 9 07 43040 | 244 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. | Организация площадок для сбора ТКО в частном секторе, Приложение № 7 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0503 | 08 9 07 43040 | 244 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 4.3. | Содержание площадок для сбора ТКО | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0503 | 08 9 07 43040 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Основное мероприятие:  Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0502 | 08 9 05 00000 |  | 5 394,19 | 1 319,84 | 1 319,84 |
| 5.1. | Обеспечение граждан твердым топливом | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 851 | 0502 | 08 9 05 92620 | 811 | 3 474,22 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0502 | 08 9 05 S2620 | 811 | 182,86 | 1 319,84 | 1 319,84 |
| 851 | 0502 | 08 9 05 Д2620 | 811 | 1 737,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Основное мероприятие: Организация, ремонт и строительство сетей наружного освещения | Управление благоустройства | 851 | 0503 | 08 9 06 00000 |  | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6.1. | Расходы по оплате потребляемой электроэнергии объектами наружного освещения | Управление благоустройства | 851 | 0503 | 08 9 06 43080 | 247 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 |
| 6.2. | Ремонт сетей наружного освещения. | Управление благоустройства | 851 | 0503 | 08 9 06 43050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. | Строительство сетей наружного освещения | Управление благоустройства | 851 | 0503 | 08 9 06 43050 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4. | Проектирование сетей наружного освещения | Управление благоустройства | 851 | 0503 | 08 9 06 43050 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Отдельное мероприятие: Реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа | Управление благоустройства  Управление капитального строительства | 851 | 0801 | 08 9 04 00000 |  | 5 720,38 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа | Управление благоустройства  Управление капитального строительства | 851 | 0801 | 08 9 04 94040 | 622 | 3 887,06 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 0801 | 08 9 04 Г4040 | 244 | 1 833,32 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации

Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**План реализации муниципальной программы**

**«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | | | | Сроки реализации мероприятия | | Наименование показателя | | Ед.  изм. | | | | Показатель реализации мероприятия | | | | | Наименование целевого показателя (индикатора) |
| 2021  год | | 2022  год | | 2023  год |
| 1 | | 2 | 3 | | | | 4 | | 5 | | 6 | | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
|  | |  |  | | | |  | |  | |  | | | |  | |  | |  |  |
| Задача: Обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры Находкинского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие: Мероприятия в области коммунального хозяйства, согласно Приложению № 5 | | | Управление  жилищно-коммунального хозяйства | | | 2021-2023гг. | |  | | |  | | |  | |  | |  |  |
| 1.1. | Ремонт, реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения | | | Управление  жилищно-коммунального хозяйства | | | 2021-2023гг. | | протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения | | | п/м | | | 9452 | | 6000 | | 6000 | - протяженность сетей коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт и замена  - количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведены ремонт и замена изношенного оборудования;  - количество объектов коммунальной инфраструктуры, в отношении которых произведен восстановительный ремонт здания; |
| количество отремонтированных  объектов теплоснабжения | | | ед. | | | 8 | | 24 | | 21 |
| 1.2. | Ремонт реконструкция и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения | | | Управление  жилищно-коммунального хозяйства | | | 2021-2023 гг. | | протяженность отремонтированных  сетей водоснабжения и водоотведения | | | п/м | | | 2190 | | 1600 | | 2350 |
| количество отремонтированных  объектов водоснабжения и водоотведения | | | ед. | | | 6 | | 4 | | 2 |
| 1.3. | Проведение  проектно-изыскательских  работ | | | Управление  жилищно-коммунального хозяйства | | | 2021-2023 г. | | Количество объектов на которых проведены  проектно-изыскательские  работы | | | ед. | | | 3 | | 9 | | 8 |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 |
| Задача: Создание комфортных условий проживания граждан в жилых домах Находкинского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | 336,26 |
| 2. | Содержание, ремонт и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Находкинского городского округа согласно Приложению № 6 к Программе | | | | Управление  жилищно-коммунального хозяйства | | 2021-2023 г. | | Количество отремонтированных муниципальных квартир | | | ед. | | | | 120 | | 0 | 0 | - доля отремонтированных муниципальных квартир от общего количества муниципальных квартир жилого фонда НГО в котором необходимо произвести ремонт  -доля многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов, от общего количества многоквартирных домов которые необходимо оборудовать пандусами и иными средствами доступности для инвалидов |
| 3. | Основное мероприятие: Обустройство многоквартирных домов Находкинского городского округа пандусами и иными средствами доступности для инвалидов | | | | Управление  жилищно-коммунального хозяйства | | 2021-2023 г. | |  | | |  | | | |  | |  |  |
| 3.1 | Разработка проектной документации по обустройству многоквартирных домов пандусами | | | | Управление  жилищно-коммунального хозяйства | | 2021-2023 г. | | Разработка  проектной  документации | | | | Да/Нет  (1/0) | | | 1 | | 1 | 1 |
| 3.2 | Оборудование многоквартирных домов пандусами | | | | Управление  жилищно-коммунального хозяйства | |  | | количество многоквартирных домов оборудованных пандусами и иными средствами доступности для инвалидов | | | | ед. | | | 2 | | 1 | 1 |
| 4. | Основное мероприятие: Обустройство мест накопления  твердых коммунальных отходов на территории Находкинского городского округа | | | | Управление  жилищно-коммунального хозяйства | | 2021-2023г | |  | | | |  | | |  | |  |  |
| 4.1. | Обустройство площадок контейнерами для сбора ТКО; | | | | Управление  жилищно-коммунального хозяйства | | 2021-2023г. | | количество установленных контейнеров для сбора ТБО | | | | ед. | | 100 | | | 100 | 100 |
| 4.2. | Организация площадок для сбора ТКО в частном секторе, Приложение № 7; | | | | Управление  жилищно-коммунального хозяйства | | 2021-2023г. | | количество организованных площадок в частном секторе для сбора ТБО | | | | ед. | | 12 | | | 11 | 10 |
| 5. | Обеспечение граждан твердым топливом (дровами) | | | | Управление  жилищно-коммунального хозяйства | | 2021-2023 г. | | - количество домовладений снабженных твердым топливом | | | | ед. | | 43 | | | 43 | 43 |
| 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | | | 8 | 9 | 10 |
| Задача: Обеспечение эффективного управления уличным освещением и модернизации сетей наружного освещения Находкинского городского  округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
| 6. | | Основное мероприятие: Организация, ремонт и строительство сетей наружного освещения | | | | Управление благоустройства | | 2021-2023гг. | |  | | | |  | |  | |  |  | - протяженность сетей наружного освещения, в отношении которых произведен ремонт и строительство. |
| 6.1. | | Расходы на оплату потребленной электроэнергии объектами наружного освещения | | | | Управление благоустройства | | 2021-2023гг. | | Количество приборов учета потребляющих электроэнергию объектами наружного освещения | | | | ед. | | 95 | | 95 | 95 |
| 6.2 | | Ремонт сетей наружного освещения | | | | Управление благоустройства | | 2021-2023гг. | | Протяженность отремонтированных сетей наружного освещения | | | | км. | | 3,0 | | 3,0 | 3,0 |
| 6.3. | | Строительство сетей наружного освещения | | | | Управление благоустройства | | 2021-2023гг. | | Протяженность построенных сетей наружного освещения | | | | км. | | 0 | | 2 | 2 |
| 6.4. | | Проектирование сетей наружного освещения | | | | Управление благоустройства | | 2021-2023гг. | | Количество объектов с разработанной проектной документацией | | | | ед. | | 1 | | 1 | 1 |
| 7. | | Отдельное мероприятие: Реализация проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа | | | | Управление благоустройства  МКУ «Управление капитального строительства» НГО | | 2021-2023гг. | | Количество реализованных проектов, имеющих приоритетное значение | | | | ед. | | 1 | | 0 | 0 | -количество реализованных проектов, имеющих приоритетное значение для жителей Находкинского городского округа |

\* – В графе 10 указывается целевой показатель (индикатор) к каждой задаче или мероприятию (программы, подпрограммы) приведенный в паспорте программы (подпрограммы) в разделе «Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы)».

\*- В графах 7,8,9 указывается результат реализации мероприятия в натуральном выражении. В случае невозможности отражения выполнения мероприятия в натуральном выражении за значение принимается - да/нет (1/0).

\*- При наличии «Подпрограмм» указываются задачи по каждой подпрограмме.»

Приложение № 5

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ**  **по строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры**  **Находкинского городского округа** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Перечень работ | Ед. изм. | Плани-руемый объем работ | | Планируемая стоимость тыс. руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|  | **2021 год** | | | | | |
|  | **1** | **Мероприятия в области коммунального хозяйства:** |  |  | | **228 862,64** |
|  | **1.1.** | **Ремонт реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения:** |  |  | | **138 330,39** |
|  | **1.1.1.** | **Ремонт объектов теплоснабжения, приобретение, замена оборудования на объектах теплоснабжения:** |  |  | | **47 571,83** |
|  |  | Выполнение работ по ремонту кровли и здания ЦТП 1.2, по адресу г. Находка, ул. Бокситогорская, 42а | шт. | 1 | | 3 060,40 |
|  |  | Выполнение работ по замене трубы на котельной 1.1 по адресу г. Находка, ул. Пирогова,19 | шт. | 1 | | 10 701,00 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту котла котельной 1.3, по адресу г. Находка , ул. Судоремонтная ,5 | шт. | 1 | | 26 134,86 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|  |  | Выполнение работ по замене экономайзера котла на котельной 1.3, по адресу г. Находка , ул. Судоремонтная ,5 | ед. | 1 | | 5 122,23 |
|  |  | Демонтаж металлической дымовой трубы на котельной № 1.1 ул. Пирогова, 19 г. Находка | ед. | 1 | | 490,00 |
|  |  | Выполнение работ по замене пароподогревателей на котельной 1.3, по адресу г. Находка , ул. Судоремонтная ,5 | ед. | 2 | | 1 200,00 |
|  |  | Выполнение работ по замене котла № 1 и котла № 2 на котельной 6.6, по адресу ул. Ускова, 16 п. Душкино | ед. | 2 | | 941,93 |
|  |  | Выполнение работ по замене сетевого насоса на ЦТП 1.8 по адресу г. Находка , ул. Паркова , 1а | ед. | 1 | | 199,74 |
|  |  | Выполнение работ по замене сетевого насоса на ЦТП 1.7 по адресу г. Находка , ул. Юбилейная, 1а | ед. | 1 | | 211,67 |
|  | **1.1.2.** | **Ремонт сетей теплоснабжения** |  |  | | **90 758,56** |
|  |  | Выполнение работ по ремонту тепловой сети от котельной 1.6 до ЮМР-3 | п/м | 1840 | | 47 299,35 |
|  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту тепловой сети от Котельной 3.3 по ул. Школьная д.24 в г.Находка до повысительной насосной станции (2 этап) | п/м | 1612 | | 33 459,21 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту внутриквартальных тепловых сетей Находкинского городского округа | п/м | 6000 | | 10 000,00 |
|  | **1.2.** | **Ремонт реконструкция и модернизация объектов объектов водоснабжения и водоотведения** |  |  | | **82 332,25** |
|  | **1.2.1.** | **Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения** |  |  | | **41 530,09** |
|  |  | Выполнение работ по замене участка водовода в п. Врангель Находкинского городского округа | п.м | 200 | | 1 984,24 |
|  |  | Выполнение работ по замене участка водовода в районе ГПТУ п. Врангель Находкинского городского округа | п.м | 230 | | 2 528,17 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту системы ХВС в районе ул. Комсомольская в пос. Южно-Морской Находкинского городского округа | п.м. | 380 | | 3 000,00 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту системы ХВС от главного коллектора по ул. Заводская до ул. Пограничная в п. Южно-Морской Находкинского городского округа | п.м. | 180 | | 1 200,00 |
|  |  | Выполнение работ по замене участка водовода от станции 2-го подъёма в сторону северных ёмкостей п. Врангель Находкинского городского округа | п.м | 300 | | 6 734,04 |
|  |  | Выполнение работ по замене участка водовода в районе Водозабора Хмыловский п. Врангель Находкинского городского округа | п.м | 300 | | 11 740,41 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту системы водоотведения в районе ул. Комсомольской п. Южно-Морской Находкинского городского округа | п.м | 400 | | 5 000,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|  |  | Выполнение работ по замене участка напорного коллектора в п. Врангель Находкинского городского округа | п.м | 200 | | 9 343,22 |
|  | **1.2.2.** | **Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения , приобретение, замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения** |  |  | | **40 802,16** |
|  |  | Поставка оборудования для ремонта ВНС Юзгоу - насосная установка SCP-350- 500HA-185kW-Cl/P0-FC с прибором управления плавный пуск на 2 насоса - 1компл. | ед. | 2 | | 7 300,00 |
|  |  | Поставка оборудования для КНС - 13 - пневмозатвор Д500мм | ед. | 1 | | 2 100,00 |
|  |  | Поставка оборудования для ЦКНС - пневмозатвор Д-бООмм | ед. | 1 | | 2 500,00 |
|  |  | Поставка оборудования для ГНС - насосное оборудование (2 насоса) | ед. | 2 | | 11 600,00 |
|  |  | Поставка оборудования для КНС "Седова" - насосная станция подземного типа | ед. | 1 | | 2 200,00 |
|  |  | Завершение мероприятия «Поставка оборудования» Поставка насосного оборудования для насосной станции, район ул. Спортивная | ед. | 1 | | 15 102,16 |
|  | **1.3.** | **Проектно-изыскательские работы** |  |  | | **8 200,00** |
|  |  | Разработка проектной документации по реконструкции ТСУ котельной 1.3 | шт. | 1 | | 7 000,00 |
|  |  | Разработка проектной документации по выполнению ремонтных работ кровли и здания ЦТП 1.2 (ул. Бокситогорская,42а) | шт. | 1 | | 200,00 |
|  |  | Разработка проектной документации по реконструкция системы водоотведения в районе ул. Комсомольская в пос. Южно-Морской Находкинского городского округа | шт. | 1 | | 1 000,00 |
|  | **Всего 2021 год:** | |  |  | | **228 862,64** |
|  | **2022 год** | | | | | |
|  | **1** | **Мероприятия в области коммунального хозяйства:** |  |  | | **120 316,33** |
|  | **1.1.** | **Ремонт реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения:** |  |  | | **79 666,33** |
|  | **1.1.1.** | **Ремонт объектов теплоснабжения, приобретение, замена оборудования на объектах теплоснабжения:** |  |  | | **69 666,33** |
|  |  | Выполнение работ по ремонту здания котельной 1.1 по адресу г. Находка, ул. Пирогова,19 | шт. | 1 | | 2 474,95 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту здания котельной 1.3 по адресу г. Находка, ул. Судоремонтная,5 | шт. | 1 | | 2 657,51 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту здания бойлерной ЮМР-3 на котельной 1.3 по адресу г. Находка, ул. Судоремонтная,5 | шт. | 1 | | 1 200,00 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту здания котельной 1.4 по адресу г. Находка, ул. Тимирязева,26 а | шт. | 1 | | 500,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту здания котельной 2.1 по адресу г. Находка, ул. Кольцевая,2 | шт. | 1 | | 978,90 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту здания котельной 2.2 по адресу г. Находка, ул. Седова ,2а | шт. | 1 | | 1 500,00 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту здания котельной 2.3 по адресу г. Находка, ул. Владивостокская,34 | шт. | 1 | | 3 328,12 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту здания котельной 5.2 по адресу г. Находка, мкр. Врангель , ул. Васяновича, 11 | шт. | 1 | | 4 598,23 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту здания котельной 6.6 по адресу п. Душкино , ул. Ускова ,16 | шт. | 1 | | 789,43 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту здания ЦТП 6.1 по адресу п. Южно-Морской, ул. Гайдамакская,14 | шт. | 1 | | 2 033,29 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту здания ЦТП 6.2 по адресу п. Ливадия, ул. Набережная ,8 | шт. | 1 | | 2 172,25 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту здания ЦТП 1.8 по адресу г. Находка, ул. Паркова , 1а | шт. | 1 | | 980,90 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту кровли ЦТП 1.5 по адресу г. Находка, ул. Спортивная,16 | шт. | 1 | | 1 988,45 |
|  |  | Выполнение работ по ремонут кровли и здания ЦТП 2.2 по адресу г. Находка, ул. Верхне-Морская, 138 | шт. | 1 | | 2 079,50 |
|  |  | Выполнение работ поремонту кровли и здания ЦТП 3.62 по адресу г. Находка, ул. Находкинский пр-т , 10а | шт. | 1 | | 1 206,50 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту мазутной емкости на котельной 2.3 по адресу г. Находка, ул. Владивостокская, 34 | ед. | 1 | | 2 657,58 |
|  |  | Выполнение работ по устройству площадки для хранения угля на котельной 5.1 по адресу п. Врангель, ул. Первостроителей, 2б | ед. | 1 | | 3 169,84 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту бака запаса холодной воды на котельной 1.4 по адресу г. Находка, ул. Тимирязева, 26а | ед. | 1 | | 4 852,68 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту котла на котельной 1.1 по адресу г. Находка, ул. Пирогова,19 | ед. | 1 | | 11 338,80 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту пароподогревателя на котельной 1.1 по адресу г. Находка, ул. Пирогова,19 | ед. | 1 | | 2 900,00 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту пароподогревателей на котельной 1.3 по адресу г. Находка, ул. Судоремонтная,5 | ед. | 2 | | 1 200,00 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту конденсатной емкости на котельной 1.3 по адресу г. Находка, ул. Судоремонтная,5 | ед. | 1 | | 2 527,96 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту паропровода и конденсатопровода от ЦТП 6.1 до котельной 6.2 по адресу п. Южно-Морской, ул. Гайдамакская,14 | ед | 1 | | 12 301,44 |
|  |  | Выполнение работ по замене емкости запаса конденсата на ЦТП 1.8 по адресу г. Находка, ул. Парковая, 1а | ед. | 1 | | 230,00 |
|  | **1.1.2.** | **Ремонт сетей теплоснабжения** |  |  | | **10 000,00** |
|  |  | Выполнение работ по замене внутриквартальных тепловых сетей Находкинского городского округа | п.м. | 6000 | | 10 000,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|  | **1.2.** | **Ремонт реконструкция и модернизация объектов объектов водоснабжения и водоотведения** |  |  | | **37 600,00** |
|  | **1.2.1.** | **Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения** |  |  | | **10 700,00** |
|  |  | Выполнение работ по ремонту системы ХВС в районе ул. Луговая в пос. Ливадия Находкинского городского округа | п.м. | 400 | | 4 000,00 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту напорного водовода в с.Душкино Находкинского городского округа | п.м. | 850 | | 700,00 |
|  |  | Выполнение работ по ремонту системы водоотведения в районе сквера «Победы» в п. Ливадия Находкинского городского округа | п.м. | 350 | | 6 000,00 |
|  | **1.2.2.** | **Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения , приобретение, замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения** |  |  | | **26 900,00** |
|  |  | Поставка оборудования для объектов водоотведения: Комминуторная - канальный измельчитель - Зшт. | ед. | 3 | | 9 300,00 |
|  |  | Поставка оборудования для объектов водоотведения: Установка обезвоживания осадка | ед. | 1 | | 3 500,00 |
|  |  | Поставка оборудования для объектов водоотведения: Отстойники - илосос | ед. | 2 | | 12 000,00 |
|  |  | Поставка оборудования для объектов водоотведения: КНС - 13 - пневмозатвор | ед. | 1 | | 2 100,00 |
|  | **1.3.** | **Проектно-изыскательские работы** |  |  | | **3 050,00** |
|  |  | Разработка проектной документации системы пожаротушения мазутного парка котельной, Котельная № 1.1 по адресу г. Находка, ул. Пирогова,19 | шт. | 1 | | 1 500,00 |
|  |  | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания котельной № 5.2 по адресу п. Врангель, ул. Васяновича,11 | шт. | 1 | | 200,00 |
|  |  | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания котельной № 6.6 по адресу п. Душкино, ул. Ускова, 16 | шт. | 1 | | 200,00 |
|  |  | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания ЦТП 6.1 по адресу п. Южно-Морской, ул. Гайдамакская,14 | шт. | 1 | | 200,00 |
|  |  | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания ЦТП 6.2 по адресу п. Ливадия, ул. Набережная, 8 | шт. | 1 | | 200,00 |
|  |  | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания ЦТП 1.8 по адресу г. Находка, ул. Парковая,1а | шт. | 1 | | 200,00 |
|  |  | Разработка проектной документации по ремонту кровли ЦТП 1.5 по адресу г. Находка, ул. СпортивнаяДб | шт. | 1 | | 150,00 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
|  |  | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания ЦТП 2.2 по адресу г. Находка, ул. Верхне-МорскаяД38 | шт. | 1 | | 200,00 |
|  |  | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания ЦТП 3.6 по адресу г. Находка,ул. Находкинский прт 10а | шт. | 1 | | 200,00 |
|  | **Всего 2022 год:** | |  |  | | **120 316,33** |
|  | **2023 год** | | | | | |
|  | **1** | **Мероприятия в области коммунального хозяйства:** |  |  | **131 467,01** | |
|  | **1.1.** | **Ремонт реконструкция и модернизация объектов теплоснабжения:** |  |  | **82 567,01** | |
|  | **1.1.1.** | **Ремонт объектов теплоснабжения, приобретение, замена оборудования на объектах теплоснабжения:** |  |  | **72 567,01** | |
|  |  | Выполнение работ по ремонту здания котельной 3.2 по адресу г. Находка, ул. Пограничная ,100 | шт. | 1 | 230,00 | |
|  |  | Выполнение работ по ремонту здания котельной 4.10 по адресу г. Находка, ул. Шевченко ,1 а | шт. | 1 | 700,00 | |
|  |  | Выполнение работ оп ремонту здания котельной 4.15 по адресу с. Голубовка, ул. Радиостанция,1 | шт. | 1 | 600,00 | |
|  |  | Выполнение работ оп ремонту здания котельной 4.17 по адресу г. Находка, ул. Станционная ,1 | шт. | 1 | 1 500,00 | |
|  |  | Выполнение работ по ремонту здания котельной 5.1 по адресу мкр. Врангель, ул. Первостроителей,2 б | шт. | 1 | 2 644,05 | |
|  |  | Выполнение работ по ремонту кровли и здания ЦТП 1.1 по адресу г. Находка, ул. Астафьева,109 | шт. | 1 | 1 226,20 | |
|  |  | Выполнение работ по ремонту кровли и здания ЦТП 1.7 по адресу г. Находка, ул. Юбилейная,1 а | шт. | 1 | 588,54 | |
|  |  | Выполнение работ по ремонту кровли насосной 1.7 по адресу г. Находка, ул.Лесная | шт. | 1 | 1 373,08 | |
|  |  | Выполнение работ по ремонту кровли ЦТП 2.4 по адресу г. Находка, ул. Нахимовская, 27а | шт. | 1 | 1 307,08 | |
|  |  | Выполнение работ по ремонту кровли ЦТП 3.4 по адресу г. Находка, ул. Озерный бульвар,7 | шт. | 1 | 1 151,10 | |
|  |  | Выполнение работ по ремонту кровли ЦТП 4.1 по адресу г. Находка, ул. Комсомольска,26 а | шт. | 1 | 2 605,88 | |
|  |  | Выполнение работ по ремонту кирпичной дымовой трубы на котельной 1.1 по адресу г. Находка, ул. Пирогова,19 | ед. | 1 | 2 165,70 | |
|  |  | Выполнение работ по ремонту котла на котельной 1.3 по адресу г. Находка, ул.Судоремонтная,5 | ед. | 1 | 26 134,90 | |
|  |  | Выполнение работ по замене деаэратора на котельной 1.1 по адресу г. Находка, ул. Пирогова,19 | ед. | 1 | 3 500,00 | |
|  |  | Выполнение работ по замене экономайзера котла на котельной 1.3 по адресу г. Находка, ул.Судоремонтная,5 | ед. | 1 | 5 122,23 | |
|  |  | Выполнение работ по замене деаэратора ДА-100/35 на котельной 1.3 по адресу г. Находка, л.Судоремонтная,5 | ед. | 1 | 3 000,00 | |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|  |  | Выполнение работ по замене котла на котельной 5.1 по адресу мкр. Врангель, ул. Первостроителей ,2 б | ед. | 1 | 15 905,10 | |
|  |  | Выполнение работ по замене экономайзера котла на котельной 5.1 по адресу мкр. Врангель, ул. Первостроителей ,2 б | ед. | 1 | 2 183,34 | |
|  |  | Выполнение работ по замене насоса на ЦТП 3.5 по адресу г. Находка, ул. Дзержинского,16 | ед. | 1 | 80,93 | |
|  |  | Выполнение работ по замене сетевого насоса на ЦТП 3.6 по адресу г. Находка, ул. Находкинский пр-т, 10а | ед. | 1 | 253,39 | |
|  |  | Выполнение работ по замене сетевого насоса на ЦТП 3.8 по адресу г. Находка, ул. Проспект мира | ед. | 1 | 295,50 | |
|  | **1.1.2.** | **Ремонт сетей теплоснабжения** |  |  | **10 000,00** | |
|  |  | Выполнение работ по ремонту внутриквартальных тепловых сетей Находкинского городского округа | п.м. | 6000 | 10 000,00 | |
|  | **1.2.** | **Ремонт реконструкция и модернизация объектов объектов водоснабжения и водоотведения** |  |  | **46 700,00** | |
|  | **1.2.1.** | **Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения** |  |  | **11 500,00** | |
|  | 3.1. | Выполнение работ по ремонту системы ХВС в районе ул. Беляева с. Душкино Находкинского городского округа | п.м. | 1150 | 3 000,00 | |
|  | 3.2. | Выполнение работ по ремонту системы ХВС в районе ул. Рабочая, ул. Весенняя до дороги Ливадия - Южно-Морской Находкинского городского округа | п.м. | 500 | 3 500,00 | |
|  | 4. | Выполнение работ по ремонту самотечного канализационного коллектора в районе ул. Победы п. Южно-Морской Находкинского городского округа | п.м. | 700 | 5 000,00 | |
|  | **1.2.2.** | **Ремонт объектов водоснабжения и водоотведения , приобретение, замена оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения** |  |  | **35 200,00** | |
|  | 1.4.1. | Поставка оборудования для объектов водоотведения: Воздуходувная насосная станция - воздуходувные агрегаты | ед. | 2 | 34 300,00 | |
|  | 1.4.2. | Поставка оборудования для объектов водоотведения: НСО- погружной дренажный насос для отвода стоков | ед. | 2 | 900,00 | |
|  | **1.3.** | **Проектно-изыскательские работы** |  |  | **2 200,00** | |
|  | 7.1. | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания котельной 4.17 по адресу г. Находка, ул. Станционная ,1 | шт. | 1 | 200,00 | |
|  | 7.2. | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания ЦТП 1.1 в районе по адресу г. Находка, ул.Астафьева,109 | шт. | 1 | 200,00 | |
|  | 7.3. | Разработка проектной документации по ремонту кровли и здания ЦТП 1.7 по адресу г. Находка, ул. Юбилейная,1а | шт. | 1 | 200,00 | |
|  | 7.4. | Разработка проектной документации по ремонту кровли насосной 1.7 по адресу г. Находка, ул. Лесная | шт. | 1 | 150,00 | |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|  | 7.5. | Разработка проектной документации по ремонту кровли ЦТП 2.4 по адресу г. Находка, ул. Нахимовская,27а | шт. | 1 | 150,00 | |
|  | 7.6. | Разработка проектной документации по ремонту кровли ЦТП 3.4 по адресу г. Находка, Озерный бульвар,7 | шт. | 1 | 150,00 | |
|  | 7.7. | Разработка проектной документации по ремонту кровли ЦТП 4.1 по адресу г. Находка, ул. Комсомольская, 26а | шт. | 1 | 150,00 | |
|  | 7.8. | Разработка проектной документации по реконструкция самотечного канализационного коллектора в районе ул. Победы в пос. Южно-Морской Находкинского городского округа | шт. | 1 | 1 000,00 | |
|  | **Всего 2023 год:** | |  |  | **131 467,01** | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |

Приложение № 6

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**муниципального жилищного фонда Находкинского**

**городского округа, в котором необходимо произвести ремонт**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | | Всего стоимость, тыс. рублей |
| 1 | 2 | | 3 |
| 1. | 1. Проспект Мира, 24-57  2. Арсеньева, 23-67  3. Юбилейная, 9-4  4. Победы, 8-90  5. Пограничная, 9-4  6. Пирогова, 10-39  7. Перевальная, 106-3  8. Седова, 12-10  9. Седова, 10-10  10. Пограничная, 9-12, с. Анна  11. Внутрипортовая, 31-3  12. Седова, 2-13  13. Седова, 2-18  14. Седова, 11-1  15. Седова, 13-41  16. Заречная, 8-2  17. Заречная, 2-143,144 ,145,145а  18. Тимирязева, 1-168  19. Верхне-морская, 13-4  20. Заречная, 2- 91,92,93,94,95  21. Внутрипортовая, 23/1-137  22. Внутрипортовая, 23/4-105  23. Внутрипортовая, 23/4-94  24. Внутрипортовая, 23/2-191  25. Внутрипортовая, 23/2-193  26. Внутрипортовая, 23/4-179,180  27. Внутрипортовая, 23/1-139  28. Внутрипортовая, 23/1-149  29. Внутрипортовая, 23/2-12  30. Внутрипортовая, 23/3-86  31. Внутрипортовая, 23/2-195  32. Внутрипортовая, 23/3-59  33. Внутрипортовая,23/3-70  34. Первостроителей, 6-54  35. Первостроителей, 6-112  36. Первостроителей, 6-64  37. Первостроителей, 6-70  38. Первостроителей, 6-155  39. Первостроителей, 6-32,33  40. Первостроителей, 7-82,83  41. Первостроителей, 12-81, п. Врангель  42. Железнодорожная, 3-1  43. Почтовый переулок, 4-35  44. Почтовый переулок, 10-12  45. Почтовый переулок, 6-31  46. Почтовый переулок, 6-44  47. Почтовый переулок, 6-10  48. Почтовый переулок, 8-12  49. Почтовый переулок, 7-3  50. Почтовый переулок, 7-13  51. Пирогова, 66-61  52. Почтовый переулок, 5-26  53. Тимирязева, 1-83  54. Тимирязева, 1-43  55. Тимирязева, 13-6  56. Арсеньева, 11-157  57. Береговая, 12-27  58. Береговая, 12-16  59. Береговая, 12-32  60. Береговая, 12-36  61. Береговая, 14-22  62. В-Морская, 100-414  63. В-Морская,100-3  64. Горького, 8а-51  65. Горького, 11-6  66. Горького, 14-43  67. Горького, 16а-39  68. Горького, 18-13а  69. Горького, 18-24  70. Горького, 18-27  71. Горького, 18-43  72. Заводская, 26-13/3  73. Заводская, 8-5/1  74. Заводская, 8-17/4  75. Заводская, 16-3/2  76. Заводская, 16-8/46  77. Заводская, 16-11/4  78. Комсомольская, 15-4  79. Комсомольская, 17-19  80. Комсомольская, 28-202  81. Комсомольская, 28-204  82. Комсомольская, 28-205  83. Комсомольская, 30-155  84. Макарова, 20 -1  85. Макарова, 20 -1а  86. Макарова, 20 - 3,4  87. Пограничная, 7/1-51  88. Бокситогорская, 16-107  89. Комсомольская, 28-206  90. Озерный б-р, 16-11  91. Сенявина, 12-3  92. Маяковского, 24-8  93. Комсомольская, 3-4  94. Внутрипортовая, 31-3  95. Беринга, 18-47  96. Заречная, 2-1 комната  97. Заречная, 4 комната  98. Внутрипортовая, 23/1-9  99. Внутрипортовая, 23/4-121  100. Почтовый переулок, 4-35  101. Горького, 9-27  102. Астафьева, 15-11  103. Верхнеморская 2-23  104. Пос. Южно-Морской, ул. Пограничная д. 3А-1  105. Астафьева, 15-10  106. Почтовый переулок, 10-14  107. Находкинский проспект,24-11  108. Спортивная, д.12 А кв. 12  109. Гагарина, 11-5  110. Комсомольская, 7-16  111. Комсомольская, 17-2  112. 25 Октября, 14-13  113. Нахимовская 21-32  114. Макарова, 28-14  115. Астафьева, 25-88  116. Тимирязева, 1-53  117. Дальняя, 5-176  118. Внутрипортовая, 23/2-6  119. Юбилейная, 6-11  120. Малиновского, 9-20/6 | | 5 500,00 |
| Всего 2021 год | | | 5 500,00 |
| 1. | |  |  |
| Всего 2022 год | | | 4 000,00 |
| 1. | |  |  |
| Всего 2023 год | | | 4 000,00 |
| Общий объем финансирования по мероприятию | | | 13 500,00 |

Приложение № 7

к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и создание комфортной городской среды на территории Находкинского городского округа» на 2021-2023 годы», утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа

от 28 октября 2020 года № 1148

**АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ**

**Контейнерных площадок для сбора ТКО в частном секторе Находкинского**

**городского округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Адрес | | Количество контейнерных площадок | Всего стоимость, тыс. рублей |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
|  | г. Находка | |  |  |
| 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 | ул. Первая, 2  ул.Шоссейная, 65  ул. Коралловая, 25  ул. Жемчужная, 24  ул. Бокситогорская, 17  п. Врангель, ул. Рассветная, 17  ул. Шоссейная, 49  ул.Лазовая, 1  ул. Лазовая, 15  ул. Спортивная, 55  ул. Кленовая, 1  ул. Станционная, 21  ул. Шоссейная, 9  ул. Угольная, 43  ул. Станционная, 5  ул. Партизанская, 35  ул. Раздольная, 2  ул. Проточная, 13  ул. Тиссовая, 20  ул. Рылеева, 32  ул. Лесная, 5  ул. Вишневая, 15  ул. Пионерская, 36  ул. Успенского, 8  ул. Южная, 35  ул. Крылова ,22  ул. Сибирская, 1  ул. Некрасова, 31а  ул. Перевальная, 116  ул. Верховского, 23  ул. Степана Разина, 83  ул. Верхне-Морская, 64  ул. Подгорная, 7  ул. Тургенева, 14  ул. Березовая, 27 | | 36 | 1 500,00 |
|  | п. Душкино | |
| 36 | ул. Ватутина,20 | |
| Всего 2021 год | | | 36 | 1 500,00 |
| г. Находка | | |  |  |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | | ул. Горная, 79  ул. Вавилова, 6  ул. Загородняя, 21  ул. Береговая, 25 А  ул. Береговая, 26  ул. Береговая, 12  ул. Угольная, 15  ул. Угольная, 22 |  | 1 500,00 |
| Всего 2022 год | | | 8 | 1 500,00 |
| г. Находка | | |  |  |
| 1  2  3  4  5  6  7  8 | | ул. Нижняя, 2  ул. Пограничная, 149  ул. Зелёная, 21  ул. Гоголевская, 45  ул. Лебяжья, 96  ул. Партизанская, 31  ул. Шоссейная 22А  ул. Рубиновая, 5 |  | 1 500,00 |
| Всего 2023 год | | | 8 | 1 500,00 |
| Общий объем финансирования по мероприятию | | | | 4 500,00 |